KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL TIKSLINGUMO PROJEKTĄ „KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ ĮGYVENDINTI VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS BŪDU

2022 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V17E-199

Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 straipsnio 9 dalimi ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, 28 punktu, atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. V17E-84 „Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių infrastruktūros modernizavimo projekto, planuojamo įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu, rengimui“, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. birželio 22 d. raštą Nr. 2022/2-2973 „Dėl investicijų projekto vertinimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. liepos 5 d. išvadą Nr. AK/01-6 ,,Dėl  viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimo tikslingumo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

- Pritarti, kad projektą „Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – Projektas) tikslinga įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu šiomis sąlygomis:

1.1. Projektą įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

1.2. Projekto tikslas – užtikrinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų mobilumą ir saugumą vietiniuose keliuose.

1.3. Projektui taikomas VPSP būdas – valdžios ir privataus subjektų partnerystė (toliau – VžPP).

1.4. Pasirinktas VžPP sutarties terminas – 17 metų (3 metai – projektavimas / statyba; 14 metų – paslaugų teikimas).

1.5. Privataus subjekto atrankos būdas – skelbiamos derybos.

1.6. Privačiam subjektui perduodamos vykdyti veiklos:

1.6.1. gatvių modernizavimo techninės dokumentacijos parengimas;

1.6.2. gatvių modernizavimo darbai (gatvių asfaltavimas, kelio ir šaligatvio bortų įrengimas, šaligatvių iš betoninių trinkelių įrengimas, dviračių takų įrengimas, lietaus nuotekų sistemų įrengimas gatvėse su bortais iš abiejų pusių, apšvietimo stulpų su valdymo spintomis įrengimas);

1.6.3. modernizuotos infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra (gatvių, šaligatvių ir dviračių takų šlavimas, valymas, trinkelių dangos priežiūra, estetinių ir funkcinių charakteristikų palaikymas; gatvių, šaligatvių ir dviračių takų remontas, geros būklės palaikymas, apšvietimo stulpų priežiūra, lempų keitimas; žaliųjų zonų, kiek tai yra kelio dalis, priežiūra).

1.7. Planuojami didžiausi savivaldybės turtiniai įsipareigojimai, išreikšti diskontuotąja verte ir įvertinus rizikas –  7 710 376,00 Eur (septyni milijonai septyni šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt šeši ), įskaitant pridėtinės vertės mokestį.

1.8. Atsižvelgiant į tai, kad privatus subjektas turės atlikti projektavimo ir rangos darbus, planuojama projekto vykdymo laikotarpiui patikėjimo teise perduoti Kaišiadorių rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą (kelių / gatvių) privačiam subjektui:

1.8.1. Beržyno g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,254 km;

1.8.2. Verdasos g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,429 km;

1.8.3. Kirtimų g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,408 km;

1.8.4. Pagirio g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,229 km;

1.8.5. Eglių g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,287 km;

1.8.6. Žolynų g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,266 km;

1.8.7. Vilniaus g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,493 km;

1.8.8. Miškininkų g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,644 km;

1.8.9. Sodžiaus g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,370 km;

1.8.10. Sodų g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 1,203 km;

1.8.11. J. Aisčio g., Rumšiškės, preliminarus ilgis – 0,551 km;

1.8.12. Nemuno g., Rumšiškės, preliminarus ilgis – 0,216 km;

1.8.13. Kelias Aviliai–Stasiūnai, preliminarus ilgis – 1,770 km;

1.8.14. Kiemelių g., Žiežmarių apyl. sen., preliminarus ilgis – 1,240 km;

1.8.15. Kelias Pypliai–Kalniškės, Kaišiadorių apyl. sen., preliminarus ilgis – 2,170 km;

1.8.16. Stoties g., Pravieniškės, preliminarus ilgis – 0,289 km;

1.8.17. Žiedo g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,110 km;

1.8.18. Saulėtekio g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,110 km;

1.8.19. Žibuoklių g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,122 km;

1.8.20. Lakštingalų g., Kaišiadorys, preliminarus ilgis – 0,261 km.

- Įgalioti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant –Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti VžPP sutartį ir kitus su VžPP sutarties ir šio sprendimo įgyvendinimu susijusius dokumentus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Vytenis Tomkus

______________