PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Centrinės valdymo agentūros

direktoriaus 2024 m. rugpjūčio    d.

įsakymo Nr. 2024/8-

7 priedas

KONCESININKO ATRANKOS

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖS

PROJEKTO [PROJEKTO PAVADINIMAS] ĮGYVENDINIMUI

KONKURSO SUTEIKTI KONCESIJĄ

SĄLYGOS

[DATA],

[Vieta]

TURINYS

I.	Informacija apie įgyvendinamą projektą	4

II.	Bendrosios nuostatos	5

1.	Suteikiančioji institucija	5

2.	Reikalavimai Projekto įgyvendinimui	5

3.	Esminiai projekto įgyvendinimo reikalavimai	6

4.	Informacija apie Koncesininko atranką	6

5.	Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas	6

6.	Pažeistų teisių gynimo tvarka	7

III.	Konkurso vykdymas	7

7.	Konkurso eiga ir orientacinis tvarkaraštis	7

8.	Paraiškos pateikimas	9

Subjektai, galintys pateikti paraišką	9

Paraiškos turinys	10

Paraiškos pateikimo terminas	10

9.	Paraiškų, Pašalinimo pagrindų, Kvalifikacijos vertinimas [jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma, kvalifikacinė atranka]	10

10.	[Ši dalis paliekama jeigu teikiamas preliminarus pasiūlymas Preliminaraus pasiūlymo pateikimas]	12

Preliminaraus pasiūlymo turinys	12

Preliminaraus pasiūlymo pateikimo terminas	14

Preliminaraus pasiūlymo galiojimo terminas	14

Susipažinimas su Preliminariais pasiūlymais ir jų  vertinimas	14

11.	Išsamaus pasiūlymo pateikimas	15

Išsamaus pasiūlymo turinys	15

Išsamaus pasiūlymo pateikimo terminas	17

Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas	17

Išsamaus pasiūlymo vertinimas	17

12.	Derybos	18

13.	Dokumentų suderinimas	20

14.	galutinio pasiūlymo pateikimas	21

Galutinio pasiūlymo turinys	21

Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas	21

Galutinio pasiūlymo	21

galiojimo užtikrinimas	21

Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas	22

Galutinio pasiūlymo vertinimas	23

15.	Partnerystės (koncesijos) sutarties sudarymas	24

IV.	Dalyvavimo konkurse sąnaudos	25

1	Priedas. Naudojamos sąvokos	26

2	Priedas. Specifikacijos	32

3	Priedas. Prašymų pateikimas	33

4	Priedas. Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai	34

5	Priedas. Paraiškos forma	49

6	Priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo formos	54

7	Priedas. Paraiškos pateikimas	56

8	Priedas. Dalyvio deklaracijos forma	58

9	Priedas. Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka	60

10	Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas	63

11	Priedas. Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma	65

12	Priedas. Paslaugų sąrašo forma	66

13	Priedas. Reikalavimai techninei inžinerinei informacijai	67

14	Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui	70

15	Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai	76

16	Priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo planui	78

16 priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo plano forma	79

17	Priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai	86

18	Priedas. Pasiūlymų pateikimas	90

19	Priedas. Pasiūlymo forma	92

20	Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma	96

21	Priedas. Sutarties projektas	98

22	Priedas. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui	99

23	Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka	101

- Informacija apie įgyvendinamą projektą

Trumpas Projekto aprašymas ir srities, kurioje vykdomas Projektas, pristatymas.

Projekto įgyvendinimo kontekstas, poreikis Projektui ir jo svarba, tikslas.

Pagrindinių Projekto / Sutarties įgyvendinimo sąlygų apibūdinimas:

    - Sutarties trukmė;

    - Sutarties vertė;

    - Projekto objektas (Darbai, Paslaugos ir kt.);

    - koks turtas (Objektas, Žemės sklypas) (būklė, teisinis statusas, galimos problemos) ir kokiu būdu, kokiomis teisėmis, bus perduodamas Koncesininkui;

    - nuosavybės teisės dėl perduoto ar naujai sukurto turto klausimai;

    - rizikos tarp Suteikiančiosios institucijos Koncesininko pasiskirstymo santrauka;

    - iš kokių lėšų ir kokiu būdu bus finansuojamas Sutarties įgyvendinimas;

    - Koncesininko pajamų už teikiamas Paslaugas struktūra, Suteikiančiosios institucijos finansiniai įsipareigojimai;

    - Darbų atlikimo terminai, reikalavimai jiems;

    - Paslaugų teikimo terminai, reikalavimai ir jų teikimo būdai;

    - kita potencialiems investuotojams svarbi informacija apie Projektą / Sutartį.

- Bendrosios nuostatos

- Suteikiančioji institucija

Projektą įgyvendina [Suteikiančiosios institucijos pavadinimas ir rekvizitai]. Suteikiančioji institucija yra [nurodyti teisinį statusą, pagrindines veiklos sritis / funkcijas, kokiu teisės aktu Suteikiančioji institucija įpareigota jas vykdyti]. Suteikiančioji institucija įgyvendina Projektą remdamasi [nurodyti, kokiu pagrindu Suteikiančioji institucija laikoma Suteikiančiąja institucija, kaip tai apibrėžta Koncesijų įstatyme] jai suteiktomis teisėmis.

Suteikiančioji institucija įgyvendina Projektą vadovaudamasi [nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba savivaldybės tarybos sprendimą] (toliau – Sprendimas dėl VPPPSP taikymo tikslingumo) jai suteiktomis teisėmis.

Suteikiančiosios institucijos kontaktinis asmuo informacijai apie Sąlygas ir procedūras – [įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, el.paštas, telefono numeris].

- Reikalavimai Projekto įgyvendinimui

Suteikiančioji institucija siekia atrinkti Koncesininką, kuriam bus suteikta teisė vykdyti Darbus ir teikti Paslaugas. Tuo tikslu su Koncesininku Suteikiančioji institucija pasirašys Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo.

Suteikiančioji institucija siekia, kad Sutartis:

    - būtų įgyvendintas efektyviai, kokybiškai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, remiantis gera verslo praktika;

    - užtikrintų jo tikslų nurodytų Sąlygų I.1 punkte įgyvendinimą.

Projekto detalus aprašymas ir reikalavimai jo įgyvendinimui pateikiami Sąlygų 2 priede Specifikacijos.

Dalyviui, pakviestam pateikti [jei teikiami Preliminarūs Pasiūlymai Preliminarų / jei Preliminarūs Pasiūlymai neteikiami Išsamų] Pasiūlymą bei pasirašiusiam Konfidencialumo įsipareigojimą, Suteikiančioji institucija sudarys galimybę susipažinti su Projektu susijusiais dokumentais ([išvardinti tokius duomenis – pvz. teritorijų planų, susijusių sutarčių ištraukos, kurių atskleidimas neturės neigiamos įtakos Konkursui ir nepažeidžia Suteikiančiosios institucijos interesų, ir pan.]).

[Pasirinkti Sutarties įgyvendinimas bus finansuojamas iš [nurodyti finansavimo šaltinius, įgyvendinamą programą]. [Pasirinkti Šiuo tikslu [pasirinkti paskirta / arba numatoma gauti] [nurodyti finansavimo sumas ir jų detalizavimą pagal finansavimo šaltinius]. / arba Sutarties įgyvendinimui lėšos bus skiriamos iš Suteikiančiosios institucijos biudžeto].

Projektas į dalis neskirstomas ir turės būti įgyvendintas visa apimtimi. Preliminarus pasiūlymas / Išsamus pasiūlymas / Galutinis pasiūlymas dėl atskiros Projekto dalies Suteikiančioji institucija atmes. Alternatyvius Preliminarių pasiūlymą / Išsamų pasiūlymą / Galutinį pasiūlymą pateikti draudžiama.

Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki [nurodyti Sutarties terminą] nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos, tačiau bet kokiu atveju negali būti ilgesnis nei Investicijų, įskaitant Galutiniame pasiūlyme nurodytą Investicijų grąžos normą, atsipirkimo laikotarpis. Sutarties įgyvendinimą sudarys tokie etapai:

    - Darbų atlikimas – iki [nurodyti terminą] metų;

    - Paslaugų teikimas – iki [nurodyti terminą] metų. Jeigu Darbai atliekami trumpiau nei per [nurodyti terminą] metus, Paslaugų teikimo terminas padidėja, tačiau bendrai Darbų ir Paslaugų terminas negali būti ilgesnis, kaip [nurodyti terminą].

Detalūs  įgyvendinimo reikalavimai nustatomi Sutartyje .

- Esminiai projekto įgyvendinimo reikalavimai

Derybos nebus vedamos dėl Pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, taip pat dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų, kurie negali būti keičiami:

    - nuosavybės teisės dėl Objekto, Žemės sklypo ir Sutarties vykdymui perduoto turto klausimų pasibaigus Sutarčiai;

    - [nurodyti kitas sąlygas pagal Specifikacijas ir Sutarties projektą, dėl kurių nebus deramasi].

- Informacija apie Koncesininko atranką

Koncesininkas atrenkamas ir jam koncesija suteikiama Konkurso būdu. Šį būdą reglamentuoja Koncesijų įstatymo III skyrius.

Apie šį Konkursą iš anksto skelbiama nebuvo.

Konkurse dalyvauti ir paraišką, Pasiūlymą gali pateikti tik CVP IS registruoti tiekėjai Sąlygų  priede 3 Prašymų pateikimas nustatyta tvarka.

Konkursą vykdo Komisija. Komisijos visi posėdžiai yra protokoluojamai, gali būti daromi garso įrašai. Konsultuoti Komisiją klausimais, kuriems reikės specialių žinių, ar juos įvertinti, Suteikiančioji institucija turi teisę pakviesti teisinės, techninės ir finansinės srities ekspertus. Ekspertai taip pat privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Į Komisijos posėdžius stebėtojai, kaip tai nurodyta Koncesijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje, nebus kviečiami.

Konkurse vadovaujamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, skaidrumo, proporcingumo ir racionalaus lėšų naudojimo principais, Investicijų įstatymu, Koncesijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, taip pat kitais su koncesijos suteikimu susijusiais teisės aktais ir šiomis Sąlygomis, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais.

Visiems Dalyviams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į Dalyvių pateiktos informacijos konfidencialumą, pateikiama vienoda informacija. Sąlygos yra pateikiamos lietuvių kalba.

Bet kokia informacija, Sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Komisijos ir suinteresuotų ūkio subjektų / Dalyvių bendravimas, keitimasis informacija ir susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir lietuvių kalba, išskyrus Sąlygų 23 priede Ginčų nagrinėjo tvarka nustatytas išimtis. Komisija turi teisę derybas vykdyti kontaktiniu būdu ir (arba) telekonferencijos, ar kitu nuotoliniu būdu, apie tai ir tikslius prisijungimo prie dialogo būdus bei tvarką iš anksto informuodama į derybas pakviestus Dalyvius.

Komisija gali patikslinti Sąlygas bei derybų metu keisti Specifikacijas, Sutarties projektą, FVM bei kitas derybų objektu esančias sąlygas. Komisija turi teisę savo iniciatyva nutraukti Konkursą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir kurios iš esmės keičia Projekto objektą arba tolesnės Konkurso procedūros neužtikrina konkurencijos (dalyvauti Konkurse norą pareiškia mažiau kaip 3 dalyviai), arba dėl kurių Sutartis negali būti įgyvendinama, arba Sutartimi prisiimami finansiniai įsipareigojimai viršija Suteikiančiosios institucijos galimybes, vadovaujantis Koncesijų įstatymu ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

- Sąlygų paaiškinimas ir tikslinimas

Jeigu dėl šio Konkurso ar jo Sąlygų kiltų klausimų, arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar patikslinimas, suinteresuoti subjektai Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nustatyta tvarka gali pateikti Prašymus Suteikiančiajai institucijai. Atsakymai į Prašymus bus pateikti minėtame priede nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Sąlygų dalimi.

Atsakymą į Prašymą, kuris gali turėti įtakos visiems ūkio subjektams / Dalyviams, Komisija pateiks visiems ūkio subjektams / Dalyviams vienu metu, tačiau užtikrins konfidencialios informacijos apsaugą ir neatskleis informacijos apie Prašymą pateikusį ūkio subjektą / Dalyvį.

Komisija Sąlygų 3 priede Prašymų pateikimas nurodyta tvarka gali pateikti paaiškinimus ar patikslinimus visiems ūkio subjektams / Dalyviams ir savo iniciatyva.

Sąlygų paaiškinimui Komisija gali rengti susitikimus su kiekvienu ūkio subjektu / Dalyviu (-iais) atskirai arba su visais ūkio subjektais / Dalyviais bendrai. Apie jų laiką ir datą kiekvienas ūkio subjektas / Dalyvis bus informuotas atskirai. Jeigu susitikimai organizuojami atskirai su kiekvienu ūkio subjektu / Dalyviu, tokio kiekvieno susitikimo protokolas, kuriame bus užfiksuoti visi susitikimo metu ūkio subjekto / Dalyvio užduoti klausimai ir atsakymai į juos, bus paskelbiami viešai CVP IS, tačiau neatskleidžiant susitikime dalyvavusio ūkio subjekto / Dalyvio tapatybės ir užtikrinant jo konfidencialios informacijos apsaugą. Klausimus susitikimui ūkio subjektai / Dalyviai gali pateikti ir iš anksto, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Iškilus poreikiui, galės būti rengiami ir papildomi susitikimai. Jeigu Komisija organizuos bendrus susitikimus su ūkio subjektais / Dalyviais, tokie susitikimai bus protokoluojami.  Informacija apie susitikimą su ūkio subjektais / Dalyviais taip pat visi šio susitikimo metu pateikti klausimai ir atsakymai į juos, neatskleidžiant klausimą uždavusio ūkio subjekto / Dalyvio tapatybės, skelbiami CVP IS.

- Pažeistų teisių gynimo tvarka

Ūkio subjektas / Dalyvis, manantis, kad Komisija ar Suteikiančioji institucija nesilaiko Koncesijų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidžia šio ūkio subjekto /  Dalyvio teisėtus interesus, turi teisę panaudoti Sąlygų 23 priede Ginčų nagrinėjimo tvarka nurodytas teisinės gynybos priemones.

- Konkurso vykdymas

- Konkurso eiga ir orientacinis tvarkaraštis

Žemiau pateikiamas orientacinis Konkurso procedūrų tvarkaraštis. Tvarkaraštyje nurodyti terminai gali keistis, priklausomai nuo gautų paraiškų ir Preliminarių ar Išsamių pasiūlymų skaičiaus, Konkurso eigos, gautų Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Sąlygas ar jų priedus ir pan. Terminai bus pratęsti tokiam laikui, kiek Komisijai ir Suteikiančiajai institucijai būtina reikalingoms procedūroms atlikti ir kiek protingai reikalinga, kad suinteresuoti Dalyviai tinkamai įvertintų Suteikiančiosios institucijos pateiktą informaciją.

Apie paraiškų ar Preliminarių ar Išsamių pasiūlymų pateikimo terminų pratęsimą bus paskelbta tokiu pat būdu, kaip buvo skelbtos Sąlygos, ir pranešta CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Esant reikalui bus tikslinama ir kita skelbime apie Konkursą pateikta informacija.

Apie kitas atskirų veiksmų datas ir terminus Komisija praneš suinteresuotiems Dalyviams atskirai.

| Konkurso pagrindiniai etapai | Laikotarpis arba data |
| --- | --- |
| Skelbimas apie Konkursą ir paraiškų priėmimas. | - |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškų pateikimo. | 8 Darbo dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu. | Per 6 Darbo dienas nuo Prašymo gavimo. |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su paraiškos pateikimu. | 6 (šešios) dienos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinis terminas pateikti paraišką | Nurodyta skelbime apie Konkursą |
| Kvalifikacijos vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimas. | Numatoma, kad vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. |
| Pranešimas apie Kvalifikacijos vertinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti Preliminarų pasiūlymą | Per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacijos patikrinimo ir / arba kvalifikacinės atrankos atlikimo dienos. |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl šio Sąlygų, susijusių su Preliminariu pasiūlymu. | 8 dienos iki Preliminarių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Preliminariu pasiūlymu. | 6 (šešios) dienos iki Preliminarių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinis terminas pateikti Preliminarų pasiūlymą. | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Preliminarų pasiūlymą. |
| Preliminaraus pasiūlymo vertinimas. | Numatoma, kad Preliminarių pasiūlymų vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo Preliminarių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| Dalyvių, kurių Preliminarūs pasiūlymai atitinka Sąlygas, kvietimas pateikti Išsamius pasiūlymus. | Ne vėliau kaip per 1 (vieną) Darbo dieną nuo Preliminarių pasiūlymų vertinimo pabaigos. |
| Galutinis terminas pateikti Prašymus dėl šio Sąlygų, susijusių su Preliminariu pasiūlymu. | 8 dienos iki Išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Išsamiu pasiūlymu. | 6 (šešios) dienos iki Išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinis terminas pateikti Išsamų pasiūlymą. | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Išsamų pasiūlymą. |
| Išsamių pasiūlymų vertinimas, vertinimo rezultatų pranešimas Dalyviams, kvietimas derėtis. | Numatoma, kad vertinimas truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Išsamių pasiūlymo pateikimo termino. |
| Derybos. | Pradžios ir pabaigos datos bus nurodytos kvietime atvykti į derybas. Bus siekiama, kad derybos truktų ne ilgiau, kaip 50 (penkiasdešimt) dienų. |
| Kvietimas pateikti Galutinį pasiūlymą | Iš karto užbaigus derybas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo derybų užbaigimo. |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Galutiniu pasiūlymu. | 8 (aštuonios) Darbo dienos iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Terminas, per kurį Komisija atsako į Prašymą dėl Sąlygų, susijusių su Galutiniu pasiūlymu. | Per 6 (šešias) Darbo dienas nuo Prašymo gavimo. |
| Galutinis terminas Komisijai pateikti paaiškinimus dėl Sąlygų, susijusių su Galutiniu pasiūlymu. | 6 (šešios) dienos iki Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas. | Terminas bus nurodytas kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą. |
| Galutinių pasiūlymų vertinimas (jei taikoma). | Numatoma, kad vertinimai truks ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Galutinio pasiūlymo pateikimo termino. |
| Pranešimas apie Galutinių pasiūlymų vertinimo rezultatus, sudarytą pasiūlymų eilę, sprendimų dėl Sutarties sudarymo, bei atidėjimo terminą. | Iš karto po to, kai bus atliktas Galutinių pasiūlymų vertinimas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo dienos; numatoma taikyti 10 (dešimt) dienų atidėjimo terminą., nebent Sutartį sudaryti būtų pakviestas vienintelis suinteresuotas Dalyvis. |
| Kvietimas sudaryti Sutartį, Sutarties sudarymas. | Kvietimas sudaryti Sutartį teikiamas per 3 (tris) Darbo dienas po atidėjimo termino pabaigos, (numatoma, kad faktinis Sutarties sudarymas įvyks ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kvietimo sudaryti Sutartį išsiuntimo dienos) |

- Paraiškos pateikimas

Subjektai, galintys pateikti paraišką

Pateikti paraišką dalyvauti Konkurse gali savarankiškas ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, galinti būti Dalyviu ir atitinkanti reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai. Ūkio subjektui, teikiančiam paraišką savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito ūkio subjekto (ar kitos ūkio subjektų grupės) Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi kitas ūkio subjektas (ar kita ūkio subjektų grupė), šiame Konkurse. Paraišką teikiantys skirtingi ūkio subjektai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Ūkio subjektas nepriklausomai nuo to, ar jis Konkurse dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu ūkio subjektas pateikia daugiau kaip vieną paraišką ar kaip ūkio subjektų grupės narys, dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną paraišką, visos tokios paraiškos bus atmestos

Jeigu dalyvauti Konkurse paraišką teikia ūkio subjektų grupė:

    - pateikiamoje paraiškoje reikia nurodyti vadovaujantį narį ir vadovaujančiojo nario kontaktinį asmenį. Šiam asmeniui turi būti suteikti įgaliojimai ūkio subjektų grupės vardu atlikti visus Konkurso procedūrų metu reikalingus veiksmus;

    - kartu su paraiška reikia pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų aiškiai nurodyti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui priskirti įsipareigojimai įgyvendinant Projektą. Sutartyje turi būti numatyta solidarioji visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Suteikiančiajai institucijai arba pagal Sutartį netinkamą vykdymą.

Paraiškos turinys

Paraiška turi būti parengta pagal Sąlygų 7 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus ir Sąlygų 5 priede Paraiškos forma pateikiamą formą, prie jos pridedant:

    - įgaliojimą ar kitą dokumentą, suteikiantį asmeniui teisę pasirašyti paraišką;

    - jungtinės veiklos sutarties kopiją, jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė;

    - Konfidencialumo įsipareigojimą, užpildytą pagal Sąlygų 10 priede Konfidencialumo įsipareigojimas pateiktą formą;

    - visus atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei Pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus reikalavimus;

    - dokumentus, įrodančius, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais Dalyvis remiasi, pajėgumai jam bus prieinami;

    - Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytus dokumentus;

    - kitus dokumentus, kurie Kandidato nuomone, gali būti naudingi vertinant jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams.

Kvalifikacijos reikalavimai Dalyviams nurodyti Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai, [jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma, o Kvalifikacinės atrankos kriterijai nurodyti Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka] Atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams [jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma, ir Kvalifikacinės atrankos kriterijams] galima grįsti ir atitinkamais kitų ūkio subjektų pajėgumais Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatyta tvarka.

Paraiškos pateikimo terminas

Paraiška turi būti parengta ir pateikta iki CVP IS skelbime apie Konkursą nustatyto termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

Jeigu paraiška bus pateikta po CVP IS skelbime apie Konkursą nustatyto termino pabaigos, Komisija paraiškos nevertins, o jei paraiška bus pateikta ne CVP IS priemonėmis, Komisija paraiškos nevertins ir ją grąžins.

Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautomis paraiškomis atliekamas CVP IS skelbime apie Konkursą nustatytą dieną naudojantis elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo procedūroje Dalyviams nedalyvaujant.

- Paraiškų, Pašalinimo pagrindų, Kvalifikacijos vertinimas [jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma, kvalifikacinė atranka]

Atlikus pradinį susipažinimą su paraiškomis, Komisija Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka  nurodyta tvarka atliks kiekvieno Dalyvio paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą.

Dalyviai privalo pateikti visus reikalaujamus atitikimą Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus pagal Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai pateiktus reikalavimus ir užtikrinti pateikiamos informacijos teisingumą. Dalyviai dokumentus privalo pateikti laikydamiesi Sąlygose pateiktų dokumentų formų (jeigu jos pateiktos).

Komisija, atlikusi Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodyta tvarka kiekvieno Dalyvio paraiškos ir jo Kvalifikacijos vertinimą (įskaitant paraiškos paaiškinimus (jei tokių bus), priims sprendimą dėl kiekvieno Dalyvio atitikties Kvalifikacijos reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas praneš, pagrįsdama priimtus sprendimus.

Teisę dalyvauti toliau Konkurso procedūroje turės tik tie Dalyviai, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus ir kurių paraiškos nebus atmestos.

Dalyvio pateikta paraiška bus atmetama ir Kandidatas iš Konkurencinio dialogo procedūros bus pašalintas, nustačius, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - paraiška neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai Dalyvis nesilaiko sąlygų dėl nedalyvavimo teikiant kelias paraiškas;

    - buvo pateikti netikslūs, neišsamūs ar klaidingi dokumentai ar duomenys, ar jų trūksta, ir Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino paraiškos;

    - Komisija turi įtikinamų duomenų, kad pagal Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai lentelės Pašalinimo pagrindai [nurodyti punktus] punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus Dalyvis yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurse vietoj kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės [nurodyti punktus] punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo;

    - bet kuriame procedūros etape dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš Konkurso procedūrą ar jos metu Dalyvis, arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas (jei jiems taip pat taikomi Pašalinimo pagrindai pagal Sąlygų 4priedą Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai) atitinka bent vieną Pašalinimo pagrindą, nustatytą Sąlygų 4 priedą Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius subjektus per Komisijos nustatytą terminą;

    - Dalyvis neatitinka Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis remiasi, arba subtiekėjas neatitinka jam Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytų Kvalifikacijos reikalavimų, Pašalinimo pagrindų nebuvimo, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius subjektus per Komisijos nustatytą terminą.

Komisija, priimdama sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės [nurodyti punktus] punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, atsižvelgia į tai, ar vertinant Dalyvio patikimumą Dalyvio pašalinimas iš Konkurso procedūros proporcingas vertinamam Dalyvio elgesiui, Pašalinimo pagrindų lentelės [nurodyti punktą] punkto atveju – ar taikant šį Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagrindą būtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal Pašalinimo pagrindų lentelės [nurodyti punktą] punktuose nurodytus Pašalinimo pagrindus, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.

Komisija apie paraiškos atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Dalyvį informuos raštu CVP IS priemonėmis

Iš Dalyvių, kurie atitiks Kvalifikacijos reikalavimus ir Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimus  ir kurių paraiškos nebus atmestos, bus atlikta kvalifikacinė atranka. Jos metu, vadovaujantis Sąlygų  9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodytais kriterijais ir tvarka, bus atrinkti 5 (penki) labiausiai kvalifikuoti Dalyviai, kurie bus pakviesti pateikti [pasirinkti Preliminarius / arba Išsamius] pasiūlymus. Jei Dalyviai surinks vienodą balų skaičių, į labiausiai kvalifikuotų Dalyvių sąrašą pirmiau bus įtraukiamas ir kviečiamas teikti [pasirinkti Preliminarų / arba Išsamų] pasiūlymą tas Dalyvis, kuris paraišką pateikė anksčiausiai. Dalyviams praėjusiems kvalifikacinę atranką, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kvalifikacinės atrankos atlikimo, kartu su pranešimu apie kvalifikacinės atrankos rezultatus Komisija pateiks kvietimą pateikti [pasirinkti Preliminarius / arba Išsamius] pasiūlymus. Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus atitiks 5 (penki) ar mažiau Dalyvių, kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Dalyviams, atitikusiems Kvalifikacijos reikalavimus, Komisija pateiks kvietimą pateikti [pasirinkti Preliminarius / arba Išsamius] pasiūlymus ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas, informavus visus Dalyvius apie Kvalifikacijos įvertinimo rezultatus

Iki [pasirinkti Preliminarių / arba Išsamių] pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Komisija turi teisę Sąlygų II.27 punkte nustatyta tvarka organizuoti informacinius susitikimus su visais Dalyviais bendrai arba individualiai su kiekvienu Dalyviu, kurie yra pakviesti pateikti [pasirinkti Preliminarius / arba Išsamius] sprendinius, su tikslu paaiškinti techninius / finansinius reikalavimus, keliamus [pasirinkti Preliminaraus / arba Išsamaus] pasiūlymo techninei / teisinei / finansinei daliai.

- [Ši dalis paliekama jeigu teikiamas preliminarus pasiūlymas Preliminaraus pasiūlymo pateikimas]

Preliminaraus pasiūlymo turinys

Dalyviai, pakviesti dalyvauti tolimesnėse Konkurso procedūrose CVP IS priemonėmis turi pateikti Preliminarų pasiūlymą pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma pateiktą formą. Kartu su Preliminariu pasiūlymu Dalyviai privalo pateikti:

    - Susijusių bendrovių sąrašą pagal Sąlygų 20 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma pateiktą formą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia nurodytos Susijusios bendrovės;

    - Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planą, pateiktą Sąlygų 16 priede Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui;

    - Preliminarų Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktus reikalavimus;

    - Preliminariame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, darbai, paslaugos, Sutarties įgyvendinimo etapai, pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų, įskaitant Sąlygose numatytus saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus [Jei sąlygose nustatyti] ir reikalavimų bei siūlymai dėl Sutarties pakeitimų (jei tokių yra);

    - Teisinė informacija, parengta pagal Sąlygų 15 priede Reikalavimai teisinei informacijai nurodytus reikalavimus;

    - Investuotojo, Koncesininko ir kitų su Projekto ir Sutarties įgyvendinimu susijusių ūkio subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;

    - kitus Sąlygų reikalaujamus dokumentus.

Detalūs reikalavimai Preliminaraus pasiūlymo pateikimui nurodyti šių Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas.

Dalyviui, teikiančiam Preliminarų pasiūlymą savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito Dalyvio Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiasi kitas Dalyvis (ar kita ūkio subjektų grupė), šiame Konkurse. Preliminarų pasiūlymą teikiantys skirtingi Dalyviai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Dalyvis nepriklausomai nuo to, ar jis Konkurse dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, Konkurse gali pateikti tik vieną Preliminarų pasiūlymą. Jeigu Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Preliminarų pasiūlymą Konkurse ar kaip ūkio subjektų grupės narys, dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną Preliminarų pasiūlymą, visi tokie Preliminarūs pasiūlymai bus atmesti.

Nurodytus Subtiekėjus Sutarties įgyvendinimo metu bus galima keisti tik (i) jeigu juos keičiantys Subtiekėjai atitiks Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir (ii) gavus išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą, laikantis  Sutartyje nustatytos tvarkos. Suteikiančiosios institucijos sutikimas turės būti duodamas per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis, kaip 5 (penkios) Darbo dienos.

Preliminariame pasiūlyme turi būti nurodyta:

    - [Pasirinkti taikomą preliminarus Atlygis / arba preliminarus Mokestis];

    - [nurodyti kitus duomenis, kuriuos Dalyviai turi nurodyti Preliminariame pasiūlyme].

[Pasirinkti taikomą Atlygis / arba  Mokestis] turi būti išreikšta [nurodyti, kokiu būdu turi būti išreikštas  Atlygis ar Mokestis – periodiniu fiksuotu ar kintamu pagal pasirinktus ar nurodytus rodiklius mokėjimu, vienkartiniu atidėtu mokėjimu, rinkliavomis ar mokėjimais už Koncesininko teikiamas paslaugas ar jų pasirinktu deriniu]. Į siūlomą [pasirinkti taikomą Atlygį / arba Mokestį] reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Preliminaraus pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.

Pasiūlytą [pasirinkti taikomą Atlygį / arba Mokestį]  Komisija vertins eurais. Todėl jeigu [pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis] bus nurodyta kita valiuta, [pasirinkti arba jį / arba juos] Komisija perskaičiuos eurais pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

Pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali. Tačiau konfidencialia informacija negali būti laikomos Pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant  Pasiūlymo konfidencialia informacija nelaikoma informacija, nurodyta Koncesijų įstatymo 21 straipsnyje. Jeigu Komisijai kils abejonių dėl Dalyvio Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji prašys Dalyvio įrodyti, kad ši informacija yra konfidenciali. Jei Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris visais atvejais bus ne trumpesnis, kaip 3 (trys) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba pateiks netinkamus įrodymus, bus laikoma, kad informacija yra nekonfidenciali. Komisija pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos, komisijos narių ir ekspertų vadovams ir Suteikiančiosios institucijos įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyviai negalės Suteikiančiosios institucijos / Komisijos laikyti atsakingais už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, kuri turi būti pateikta su Preliminariu pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Dalyvių patogumui ir nėra baigtinis. Dalyviai turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Preliminariam pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:

|  | Kontrolinis sąrašas dokumentų Preliminaraus pasiūlymo pateikimui | Nuoroda į Sąlygų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. | PASIŪLYMAS (Sąlygų 2 priedas Specifikacijos, Sąlygų 13 priedas Reikalavimai techninei – inžineriniai informacijai, Sąlygų 14 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma) | Sąlygų 48 punktas |
| 3. | TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 15 priedas Reikalavimai teisinei informacijai) | Sąlygų 48 punktas |
| 4. | OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMOPLANAS (Sąlygų 16 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui) | Sąlygų 48 punktas |
| 5. | SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 20 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma) | Sąlygų 48 punktas |
| 7. | Kita, Dalyvio nuomone, reikšminga informacija |  |

Preliminaraus pasiūlymo pateikimo terminas

Preliminarus pasiūlymas privalės būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki Komisijos kvietime pateikti Preliminarų pasiūlymą nurodyto termino pabaigos, laikantis 18 priede Pasiūlymų pateikimas nurodytų reikalavimų. Iki nurodyto termino Dalyviai turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Preliminarius pasiūlymus. Vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną Preliminarų pasiūlymą. Jeigu bus pateiktas daugiau kaip vienas pasiūlymas, Komisija atmes visus tokius pasiūlymus.

Preliminarus pasiūlymas laikomas pateiktu, kai pateikiama paskutinė jo dalis.

Preliminaraus pasiūlymo galiojimo terminas

Preliminariame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip [nurodyti terminą, rekomenduojama 150-240] dienų nuo galutinės Preliminarių pasiūlymų pateikimo dienos.

Kol nesibaigė Preliminarių pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvių jį pratęsti iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko.

Susipažinimas su Preliminariais pasiūlymais ir jų  vertinimas

Su Preliminariais pasiūlymais bus susipažįstama naudojantis elektroninėmis priemonėmis. Susipažinimo su Preliminariais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Preliminarius pasiūlymus.

Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Preliminariais pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.

Gavusi Preliminarius pasiūlymus, Komisija turi teisę kiekvieną Dalyvį atskirai pakviesti juos pristatyti Komisijai, paaiškinti ir aptarti. Tokiu atveju Komisija atskirai kvies kiekvieną Dalyvį jam paskirtu laiku. Dalyvis turi pristatyti Preliminariame pasiūlyme nurodytą sprendinį: preliminarius techninius ir finansinius sprendinius, pasiūlymus ir komentarus Projekto techninių ir finansinių sąlygų bei reikalavimų jų įgyvendinimui, o taip pat esminius pasiūlymus Sutarties projektui.

Komisija ne vėliau kaip per [nurodyti terminą, rekomenduojama iki 30 dienų] dienų, vadovaujantis Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nurodyta vertinimo tvarka ir kriterijais, atliks Preliminarių pasiūlymų atitikimo Sąlygų reikalavimams vertinimą.

Komisijai nustačius, kad Dalyvio Preliminarus pasiūlymas neatitinka Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nurodytų reikalavimų, tokio Dalyvio Preliminarų pasiūlymą atmes ir Dalyvį pašalins iš Konkurso procedūros. Jeigu Preliminariame pasiūlyme pateikta informacija bus netiksli ar neišsami, Komisija paprašys Dalyvio šią informaciją paaiškinti, tiksliai apibūdinti ar patobulinti.

Dalyviai, kurių Preliminarūs pasiūlymai atitiks Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai numatytus reikalavimus, pagal sudarytą abėcėlinį sąrašą, bus kviečiami pateikti Išsamius pasiūlymus.

Tuo atveju, jeigu tik vienas Preliminarus pasiūlymas atitiks Sąlygų reikalavimus ir jį pateikęs Dalyvis sutiks laikyti šį Preliminarų pasiūlymą Išsamiu pasiūlymu, Komisija turi teisę tokį Dalyvį iš karto kviesti į derybas. Tokiu atveju laikoma, kad toks Dalyvis yra pateikęs Išsamų pasiūlymą ir jo pasiūlymas yra pripažintas geriausiu. Šiame punkte nustatytu pagrindu atvykęs į derybas Dalyvis privalo pateikti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Sąlygų  74 - 75 punktuose nustatyta tvarka [nustatyti terminą] laikotarpiui.

Komisija turi teisę paaiškinti (patikslinti, pakeisti) Sąlygas po Preliminarių pasiūlymų vertinimo 3 priede Prašymų pateikimas nurodytais terminais.

- Išsamaus pasiūlymo pateikimas

Išsamaus pasiūlymo turinys

Dalyviai, pakviesti pateikti Išsamų pasiūlymą, turės jį pateikti pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma pateiktą formą. Reikalavimai Išsamaus pasiūlymo pateikimui nurodyti šių Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas.

Dalyviui, teikiančiam Išsamų pasiūlymą savarankiškai ar kaip ūkio subjektų grupės nariui, nedraudžiama būti kito Dalyvio Subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiasi kitas Dalyvis (ar kita ūkio subjektų grupė), šiame Konkurse. Išsamų pasiūlymą teikiantys skirtingi Dalyviai gali pasitelkti tuos pačius Subtiekėjus, tačiau tai negali sąlygoti draudžiamų susitarimų. Dalyvis nepriklausomai nuo to, ar jis Konkurse dalyvauja individualiai ar kaip ūkio subjektų grupės narys, Konkurse gali pateikti tik vieną Išsamų pasiūlymą. Jeigu Dalyvis pateikia daugiau kaip vieną Išsamų pasiūlymą Konkurse ar kaip ūkio subjektų grupės narys, dalyvauja pateikiant daugiau kaip vieną Išsamų pasiūlymą, visi tokie Išsamūs pasiūlymai bus atmesti. Alternatyvūs pasiūlymai Išsamių pasiūlymų teikimo etape negalimi.

Išsamus pasiūlymas teikiamas CVP IS priemonėmis ir jį sudaro:

    - [jei neteikiamas Preliminarus pasiūlymas Susijusių bendrovių sąrašas pagal 20 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma pateiktą formą, kuris turės būti atnaujinamas iš karto, pasikeitus Susijusioms bendrovėms;]

    - Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planą, pateiktą Sąlygų 16 priede Reikalavimai Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planui;

    - Teisinė informacija, parengta pagal Sąlygų 15 priede Reikalavimai teisinei informacijai nurodytus reikalavimus;

    - Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui pateiktus reikalavimus;

    - Išsamiame pasiūlyme turi būti nurodyti siūlomi techniniai sprendiniai, darbai, paslaugos, Sutarties įgyvendinimo etapai, pasiūlymai dėl Projekto įgyvendinimo sąlygų, įskaitant Sąlygose numatytus saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus [Jei sąlygose nustatyti] ir reikalavimų bei siūlymai dėl  Sutarties pakeitimų (jei tokių yra);

    - Investuotojo, Koncesininko ir kitų su Projekto ir Sutarties įgyvendinimu susijusių ūkio subjektų ryšiai ir atsakomybės pasidalijimas;

    - kitus Sąlygų reikalaujamus dokumentus.

Nurodytus Subtiekėjus Sutarties įgyvendinimo eigoje bus galima keisti tik (i) jeigu juos keičiantys Subtiekėjai atitiks Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir (ii) gavus išankstinį rašytinį Suteikiančiosios institucijos sutikimą, laikantis  Sutartyje nustatytos tvarkos. Suteikiančiosios institucijos sutikimas turės būti duodamas per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis, kaip 5 (penkios) Darbo dienos.

Išsamiame pasiūlyme turi būti nurodyta:

    - [Pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis];

    - [nurodyti kitas duomenis, kuriuos Dalyviai turi nurodyti Išsamiame pasiūlyme].

[pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis] turi būti išreikšta [nurodyti, kokiu būdu turi būti išreikštas Atlygis ar Mokestis – periodiniu fiksuotu ar kintamu pagal pasirinktus ar nurodytus rodiklius mokėjimu, vienkartiniu atidėtu mokėjimu, rinkliavomis ar mokėjimais už Investuotojo teikiamas paslaugas ar jų pasirinktu deriniu]. Į siūlomą [pasirinkti taikomą Atlygį  arba  Mokestį] reikia įskaičiuoti visas išlaidas ir visus pagal Išsamaus pasiūlymo pateikimo metu galiojančius ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtinus mokesčius ir rinkliavas.

Pasiūlytą [pasirinkti taikomą Atlygį / arba Mokestį]  Komisija vertins eurais. Todėl jeigu [pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis] bus nurodyta kita valiuta, [pasirinkti arba jį / arba juos] Komisija perskaičiuos eurais pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, paskutinę pasiūlymo pateikimo termino dieną.

Išsamiame pasiūlyme galima nurodyti, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali vadovaujantis Sąlygų 55 punkte nustatyta tvarka.

[Jei bus teikiamas Preliminarus pasiūlymas Išsamiame pasiūlyme siūlomos sąlygos pagal Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nurodytus vertinimo kriterijus privalo būti neblogesnės negu pasiūlytos Preliminariajame pasiūlyme, kitaip Komisija tokį Išsamų pasiūlymą atmes, išskyrus atvejus, kai Komisija atskirai patvirtina Išsamiame pasiūlyme tokias siūlomas sąlygas.]

Pateiktas Išsamus pasiūlymas privalo būti besąlyginis ir Dalyviui priimtinas be jokių keitimų,  parengtas atsižvelgiant į Suteikiančiosios institucijos kartu su Sąlygomis Dalyviams pateiktą Sutarties projektą).

Kontrolinis sąrašas dokumentų ir / ar informacijos, kuri turi būti pateikta su Išsamius pasiūlymu, yra pateiktas žemiau. Šis sąrašas yra teikiamas Dalyvių patogumui ir nėra baigtinis. Dalyviai turi išsamiai susipažinti su visomis Sąlygomis ir jose nustatytais Išsamiam pasiūlymui pateikiamais reikalavimais:

|  | Kontrolinis sąrašas dokumentų Išsamaus pasiūlymo pateikimui | Nuoroda į Sąlygų reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. | PASIŪLYMAS (Sąlygų 2 priedas Specifikacijos, Sąlygų 13 priedas Reikalavimai techninei – inžineriniai informacijai, Sąlygų 14 priedas Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui, Sąlygų 19 priedas Pasiūlymo forma) | Sąlygų 71 punktas |
| 3. | TEISINĖ INFORMACIJA (Sąlygų 15 priedas Reikalavimai teisinei informacijai) | Sąlygų 71 punktas |
| 4. | OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS (Sąlygų 16 priedas Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų vykdymo bei Sutarties valdymo planui) | Sąlygų 71 punktas |
| 5. | SUSIJUSIŲ BENDROVIŲ SĄRAŠAS (Sąlygų 20 priedas Susijusių bendrovių sąrašo forma) | Sąlygų 71 punktas |
| 7. | Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (Sąlygų 22 priedas Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui) | Sąlygų 74-75 punktas |
| 8. | Kita, Dalyvio nuomone, reikšminga informacija |  |

Išsamaus pasiūlymo pateikimo terminas

Išsamų pasiūlymą Dalyvis turės pateikti iki Komisijos kvietime pateikti Išsamų pasiūlymą nurodyto termino pabaigos, laikantis 18 priede Pasiūlymų pateikimas nurodytų reikalavimų. Iki nurodyto termino Dalyviai turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Išsamius pasiūlymus.

Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas

Išsamiame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip [nurodyti terminą, rekomenduojama 150-240] dienų nuo galutinės Išsamių pasiūlymų pateikimo dienos.

Komisija gali paprašyti Dalyvio pratęsti Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminą iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privalu [jeigu Pasiūlymo užtikrinimas taikomas ir tokį prašymą galima atmesti neprarandant teisės į pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Išsamaus pasiūlymo vertinimas

Su Išsamiais pasiūlymais Komisija susipažins naudojantis CVP IS priemonėmis. Susipažinimo su Išsamiais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Išsamius pasiūlymus. Gavusi Išsamius pasiūlymus, Komisija Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka patikrins jų atitikimą Sąlygoms.

Komisija ne vėliau kaip per [nurodyti terminą, rekomenduojama  ne daugiau kaip 60-90 dienų] dienų nuo Dalyvių Išsamių pasiūlymo gavimo termino paskutinės dienos atliks jų vertinimą. Vertinama bus vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka ir kriterijais. Pagal suteiktų įvertinimų eiliškumą bus sudarytas Dalyvių sąrašas.

Dalyvio pateiktas Išsamus pasiūlymas bus atmestas ir Dalyvis pašalintas iš Konkurso procedūrų, jeigu bus bent viena iš šių sąlygų:

    - Dalyvis nesilaiko sąlygų dėl nedalyvavimo teikiant kelis Išsamius pasiūlymus;

    - Dalyvio Išsamus pasiūlymas netenkina Sąlygų 17 priedo Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai a)a.i.8 - a)a.i.16 punktuose nurodytų reikalavimų.

Apie atlikto Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus ir pagal suteiktų vertinimų eiliškumą sudarytą Dalyvių sąrašą Komisija Dalyvius informuos CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo vertinimo atlikimo. Dalyvis, kurio Išsamus pasiūlymas gaus aukščiausią įvertinimą, kartu su pranešimu apie Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus gaus kvietimą dalyvauti derybose. Šiame kvietime bus nurodytas derybų vykdymo laikas, vieta, numatoma eiga ir kita su derybų vykdymu susijusi informacija. Jeigu kelių Dalyvių Išsamūs pasiūlymai gaus vienodą aukščiausią įvertinimą, tokiu atveju visi tokie Dalyviai bus kviečiami į derybas.

Komisija pakvies dalyvauti derybose ir tą Dalyvį, kurio Išsamiam pasiūlymui suteiktas įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, jeigu jo Išsamus pasiūlymas yra panašus į Dalyvio, kurio pasiūlymui suteiktas aukščiausias įvertinimas, t.y. jų įvertinimas skiriasi ne daugiau kaip 15 procentų. Jeigu kelių Dalyvių Išsamiems pasiūlymams suteiktas toks pats įvertinimas ir jie yra panašūs pasiūlymai į Dalyvio, kuris gavo aukščiausią įvertinimą, tokiu atveju į derybas kviečiami visi tokie Dalyviai.

Komisija taip pat turi teisę pakviesti į derybas tą Dalyvį (Dalyvius), kurio (kurių) Išsamiam pasiūlymui suteiktas įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, jeigu šio Dalyvio (Dalyvių) Pasiūlymas (Pasiūlymai) yra panašus (panašūs) į aukščiausią vertinimą gavusio Dalyvio Pasiūlymą ir jų įvertinimas skiriasi daugiau kaip 15 procentų. Jeigu kelių Dalyvių Išsamiems pasiūlymams suteiktas toks pats įvertinimas yra antras po aukščiausio įvertinimo, tokiu atveju į derybas kviečiamas Dalyvis, kurio Išsamus pasiūlymas pateiktas pirmiau.

Kviečiamo derėtis Dalyvio Išsamus pasiūlymas bus pagrindas deryboms, siekiant susitarti dėl kvietime nurodytų klausimų.

- Derybos

Kvietime dalyvauti derybose nurodytu laiku Dalyvis turės atvykti į derybas kvietime nurodytu adresu. Komisija prašys patvirtinti Dalyvio ar šis dalyvaus derybose (ar bet kurioje jų pakopoje). Jei Dalyvis nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negalės atvykti derėtis, jis apie tai prieš protingą terminą privalo informuoti Komisiją, kad būtų galima suderinti kitą derybų datą. Kitu atveju Komisija laikys, kad Dalyvis į derybas neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė savo Išsamaus pasiūlymo [jeigu reikalaujama pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, bei turės teisę panaudoti pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.] ir Dalyvio Pasiūlymą atmes. Komisija turi teisę priimti sprendimą ir vesti derybas raštu arba nuotoliniu būdu.

Patvirtinime dėl dalyvavimo derybose Dalyvis turės nurodyti asmenį (asmenis), kuris jį atstovaus derybose ir pateiks tokio asmens įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Derybų metu Komisija laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti derybas ir prisiimti Dalyvio vardu įsipareigojimus.

Derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu visos derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų IV skyriumi Dalyviams nėra atlyginamos.

Derybos bus vedamos su kiekvienu pakviestu į derybas Dalyviu (jei bus kviečiami du ar daugiau Dalyvių) atskirai, jo pateikto Išsamaus pasiūlymo pagrindu.

Derybas su Dalyviu (-iais) Komisija sieks įvykdyti ne daugiau kaip [nurodyti terminą] dienų. Tačiau šis terminas yra tik orientacinis ir priklausomai nuo derybų eigos gali būti keičiamas.

Numatoma, kad derybos bus vykdomos tokiomis pakopomis (jos ar jų atskiri susitikimai gali būti vykdomi lygiagrečiai):

    - pirmoji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl techninių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks [nurodyti terminą] dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

    - inžinerinių ir techninių sprendimų;

    - Paslaugų teikimo ir Komercinių veiklų vykdymo;

    - Projekto rezultatų pagal Specifikacijas;

    - Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo plano;

    - Kitų su techniniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

    - antroji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl finansinių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų ir sprendinių). Numatoma, kad ši pakopa truks apie [nurodyti terminą] dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų:

    - finansavimo šaltinių ir finansavimo sąlygų;

    - atsiskaitymų ir mokėjimų tvarkos;

    - mokestinių klausimų;

    - Pasiūlyto [pasirinkti taikomą Atlygio / arba  Mokesčio];

    - Sutarties vertės;

    - Kitų su finansiniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

    - trečioji pakopa, kurioje aptariami ir vedamos derybos dėl teisinių Išsamaus pasiūlymo aspektų (sąlygų). Numatoma, kad ši pakopa truks apie [nurodyti terminą] dienų. Šios pakopos metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų: -

    - Sutarties projekto (įskaitant priedus);

    - Kitų su teisiniais Išsamaus pasiūlymo aspektais susijusių klausimų.

Dalyvis turi teisę pasiūlyti papildomas derybų pakopas ir (ar) papildomus klausimus, kuriuos būtina aptarti. Jeigu, Komisijos nuomone, toks pasiūlymas bus pagrįstas, derybos bus papildytos pasiūlyta pakopa ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Dalyviai turės teisę nurodyti, kad jiems tokia pakopa ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti. Tikslios derybų pakopų ir susitikimų datos bus nurodytos kvietime dalyvauti derybose.

Kiekviena derybų pakopa bus vykdoma tokia tvarka:

    - atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamos derybos dėl toje pakopoje aptariamų, su Dalyvio pateiktu Išsamiu pasiūlymų susijusių, klausimų;

    - derybų metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti atskleista kitiems Dalyviams, išskyrus Sąlygos nustatytus atvejus;

    - Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos Dalyviui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Dalyviams, pateikiama visiems suinteresuotiems Dalyviams, tačiau užtikrinant, kad nebus atskleista susijusio Dalyvio tapatybė ir jo konfidenciali informacija;

    - kiekviena derybų pakopa bus vykdoma tol, kol, Komisijos nuomone, aptariami klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų Dalyviui jų pagrindu pagrįstai ir išsamiai suformuoti atitinkamą Galutinio pasiūlymo dalį;

    - derybos bus vedamos lietuvių kalba. Užsienio šalių Dalyviai turi pasirūpinti tinkamu derybų procedūros vertimu į jiems suprantamą kalbą savo lėšomis. Šios išlaidos, vadovaujantis Sąlygų 92 punktu Dalyviams nėra atlyginamos / kompensuojamos

Kiekvienos derybų pakopos susitikimo rezultatai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui, Komisijos pirmininkui ir Komisijos sektoriui. Prieš pasirašydamas protokolą, Dalyvis galės pateikti dėl jo pastabas. Tolimesnių Konkurso procedūrų vykdymo metu protokole įtvirtinus derybų rezultatus Dalyvis galės keisti tik juos pagerindamas arba gavęs Komisijos pritarimą.

Komisija, siekdama galutiniai suderinti Sutarties projekto ir su ja susijusių dokumentų nuostatas, turi teisę susitarti dėl visų sąlygų ir imtis visų reikalingų veiksmų, nors ir tiesiogiai nenumatytų Sąlygose. Tačiau tokie susitarimai ir veiksmai bus nediskriminuojantys ir sąžiningi visų Dalyvių atžvilgiu.

Tuo atveju, jeigu derybos su Dalyviu (jeigu pakviesti derėtis daugiau kaip vienas Dalyvis – su visais Dalyviais) nutrūktų, Komisija gali pakviesti derėtis kitus Dalyvius pagal jų Išsamių pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimų eiliškumą bei Išsamių pasiūlymų pateikimo laiką, tačiau tokiu atveju bus kviečiama derėtis tik po vieną Dalyvį.

Atsižvelgiant į derybų rezultatus Komisija patikslins Sąlygas, įskaitant Sutarties projektą, ir pateiks jas Dalyviams. Dalyviai, teikdami Galutinius pasiūlymus, juos teikti privalės pagal patikslintas Sąlygas.

Jeigu Komisija nuspręs, kad yra poreikis atnaujinti Išsamius pasiūlymus pagal derybų rezultatus, Komisija išsiųs Dalyviams kvietimus pateikti atnaujintus Išsamius pasiūlymus. Atnaujintų Išsamių pasiūlymų pateikimo terminas ir turinio reikalavimai bus nurodyti Komisijos kvietime pateikti atnaujintą Išsamų pasiūlymą.

Jeigu bus deramasi tik su vienu Dalyviu ir jo pateikto Išsamaus pasiūlymo sąlygos po derybų atitiks šiose Sąlygose ir jų prieduose nustatytus reikalavimus bei nebus blogesnės nei prieš derybas pateiktas Išsamus pasiūlymas, išskyrus sąlygas, kurios atskirai buvo suderėtos su Komisija, šiam Dalyviui bus pasiūlyta pateiki Galutinį pasiūlymą ir jį pagal Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatytą tvarką, įvertinus sudaryti Sutartį.

Jeigu bus deramasi su daugiau, kaip vienu Dalyviu, po derybų jų pateikti Galutiniai pasiūlymai bus vertinami iš naujo, vadovaujantis tais pačiais kriterijais ir tvarka, kaip ir prieš derybas pateiki Išsamūs pasiūlymai, nurodytais Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai. Tokiu atveju sudaryti Sutartį bus siūloma tam Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygų reikalavimus ir bus įvertintas kaip ekonomiškai naudingesnis.

- Dokumentų suderinimas

Komisija, vadovaudamasi derybų metu Dalyvio (-ių) ir Komisijos suderintais Sutarties pakeitimais, parengia atnaujintą Sutarties projektą.

[Jei Projektą įgyvendina centrinės valdžios subjektas Jeigu Sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nustatytų sąlygų, Konkurso procedūros nutraukiamos, nebent būtų gauta nauja viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros išvada dėl VPSP taikymo tikslingumo ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl VPSP tikslingumo pasikeitusioms Projekto sąlygoms. [Jei Projektą įgyvendina vietos valdžios subjektas Jeigu Sutarties projekte nurodytos sąlygos neatitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nustatytų sąlygų, Konkurso procedūros nutraukiamos, nebent priimtas [savivaldybės pavadinimas] sprendimas dėl VPSP tikslingumo pasikeitusioms Projekto sąlygoms].

Jeigu atnaujintas Sutarties projektas atitinka Sprendime dėl VPSP tikslingumo nurodytas sąlygas arba priėmus Sąlygų 106 punkte numatytą sprendimą, Dalyviai bus kviečiami pateikti Galutinius pasiūlymus Sąlygų 7 skyriuje nustatyta tvarka. Gavus Sąlygų 101-102 punktuose nurodytus teigiamas išvadas / sprendimus, Dalyvis (-iai) informuojamas (-i) apie derybų užbaigimą ir bus kviečiamas (-i) pateikti Galutinį (-ius) pasiūlymą (-us)  Sąlygų 14 skyriuje Galutinio pasiūlymo pateikimas nustatyta tvarka.

- galutinio pasiūlymo pateikimas

Galutinio pasiūlymo turinys

Pasibaigus deryboms, Dalyvis bus pakviestas pateikti Galutinį pasiūlymą pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma pateiktą formą, Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas nurodyta tvarka. Galutinis pasiūlymas pateikiamas atsižvelgiant į derybų rezultatus.

Galutiniame pasiūlyme turi būti pateikta Sąlygų 71 punkte nustatyta informaciją, išskyrus pasiūlymus ir komentarus dėl Sutarties projekto. Galutinių pasiūlymų turiniui taip pat atitinkamai taikomi Sąlygų 52 - 55 punktų reikalavimai. Jeigu informacija pateikta Išsamiame pasiūlyme nesikeičia, Dalyviai turi teisę pateikti tik tuos dokumentus (informaciją), kurie keičiasi atsižvelgiant į derybų rezultatus, tai aiškiai nurodydama pateiktame Galutiniame pasiūlyme.

Dalyvio Galutinis pasiūlymas negali būti blogesnis nei derybų metu pasiekti rezultatai, o nuostatos, dėl kurių nebuvo vedamos derybos – neblogesnės, nei Išsamiame pasiūlyme.

Pateiktas Galutinis pasiūlymas privalo būti besąlyginis ir Dalyviui priimtinas be jokių keitimų.

Galutinio pasiūlymo pateikimo terminas

Galutinį pasiūlymą Dalyvis turės pateikti CVP IS priemonėmis iki Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos. Jeigu per nustatytą laiką Dalyvis nepateiks Galutinio pasiūlymo arba jį pateiks netinkama forma, ar ne CVP IS priemonėmis, Komisija laikys, kad toks Dalyvis atsisako toliau dalyvauti Konkurse. Tuo atveju, jeigu į derybas Komisija kviečia daugiau nei vieną Dalyvį, Galutinius pasiūlymus turės pateikti visi Dalyviai.

Iki kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą Dalyvis turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Galutinį pasiūlymą. Jeigu Dalyvis pateiks daugiau kaip vieną Galutinį pasiūlymą, Komisija atmes visus tokius pasiūlymus. Alternatyvūs pasiūlymai Galutinių pasiūlymų teikimo etape negalimi, o jeigu bus pateikti, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

Susipažinimo su Galutiniais pasiūlymais data bus nurodyta kvietime pateikti Galutinius pasiūlymus. Susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais Galutiniais pasiūlymais procedūroje Dalyviai nedalyvauja.

Galutinio pasiūlymo

galiojimo užtikrinimas

Dalyvis kartu su Galutiniu pasiūlymu turi pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą [suma] eurų sumai pagal Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir sąlygas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau, negu pateiktas Galutinis pasiūlymas. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kartu su Galutiniu pasiūlymu pateikė netikslų ir (ar) neišsamų Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ar jo nepateikė, Komisija prašys Dalyvio patikslinti, papildyti arba pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo dienos. Jeigu per Komisijos nustatytą terminą Dalyvis nepatikslins, nepapildys arba nepateiks tinkamo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, Galutinis pasiūlymas bus atmestas.

Komisija Konkurso procedūros metu, taip pat sustabdžius procedūras dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, gali paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, ne ilgesniam terminui nei bus pratęstas Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Galutinio pasiūlymo.

Jeigu Galutinio pasiūlymo galiojimo ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas baigiasi po to, kai Komisija priima sprendimą pasiūlyti Dalyviui sudaryti Sutartį, Komisija arba Suteikiančioji institucija, likus ne mažiau, kaip 10 (dešimt) dienų iki Galutinio pasiūlymo užtikrinimo termino pabaigos turi teisę paprašyti pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Komisijos arba Suteikiančiosios institucijos nustatytam konkrečiam terminui, bet ne ilgesniam nei iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos. Nepratęsus Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino taip, kaip nurodyta šiame punkte, bus laikoma, kad Dalyvis atsisako Galutinio pasiūlymo.

Dalyvis netenka Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

    - Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Galutiniame pasiūlyme nurodytą [pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis], Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;

    - Konkursą laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį Koncesijų įstatyme, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių sutarties įsigaliojimo sąlygų.

Laiduotojo ar garanto įsipareigojimai Suteikiančiajai institucijai baigiasi  įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia Pasiūlymo užtikrinimo galiojimo laikas ir Dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);

    - įsigalioja pasirašyta Sutartis visa apimtimi;

    - nutraukiamos Konkurso procedūros;

    - atmestas Dalyvio Galutinis pasiūlymas, išskyrus Sąlygų  punktuose nustatytus atvejus.

Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas

Galutiniame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turės būti ne trumpesnis Komisijos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodytas terminas.

Kol nesibaigė Galutinio pasiūlymo galiojimo laikas, Komisija gali paprašyti Dalyvio pratęsti Galutinio pasiūlymo galiojimo terminą iki tam tikro konkrečiai nurodyto laiko, tačiau tai padaryti Dalyviui nebus privaloma ir tokį prašymą galima atmesti neprarandant teisės į pateiktą Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu Dalyvis pratęs savo Galutinio pasiūlymo galiojimo terminą, ne trumpesniam laikotarpiui jis privalo pratęsti ir Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą arba pateikti naują, atitinkantį laikotarpį galiojantį Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas pratęsiamas šių Sąlygų 74 punkte nustatyta tvarka.

Galutinio pasiūlymo vertinimas

Atlikus susipažinimą su Galutiniu (-iais) pasiūlymu (-ais), , Komisija Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka patikrins jo (-ų) atitikimą Sąlygoms.

Jeigu Komisija kviečia daugiau kaip vieną Dalyvį pateikti Galutinius pasiūlymus, Komisija atliks jų ekonominio naudingumo vertinimą Sąlygų 17 priede Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nustatyta tvarka ir kriterijais. Galutinių pasiūlymų vertinimas vyks Dalyviams nedalyvaujant.

Jei Dalyvis Galutiniame pasiūlyme nurodys neįprastai mažą [pasirinkti taikomą Atlygį / arba Mokestį]ar jo sudedamąsias dalis, Komisija reikalaus, kad Dalyvis ją pagrįstų. [Pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis] visais atvejais bus laikomas neįprastai mažu, jei jis bus 30 ir daugiau procentų mažesnis už visų Dalyvių, kurių Galutiniai pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių arba Komisijos vertinimu, gali būti nepakankamas Sutarties tinkamam įvykdymui.

Jeigu Galutinio pasiūlymo vertinimo metu Komisija ras [Pasirinkti taikomą Atlygio / arba Mokesčio] apskaičiavimo klaidų, Dalyvio bus prašoma per nurodytą terminą ištaisyti šias pastebėtas aritmetines klaidas. Taisydamas Galutiniame pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Dalyvis neturi teisės atsisakyti [Pasirinkti taikomą Atlygio / arba Mokesčio] sudedamųjų dalių arba papildyti [Pasirinkti taikomą Atlygį / arba Mokestį] naujomis dalimis, taip pat pakeisti Galutiniame pasiūlyme nurodyto [Pasirinkti taikomą Atlygio / arba Mokesčio].

Dalyvio pateiktas Galutinis pasiūlymas bus atmestas, ir Dalyvis pašalinamas iš Konkurso procedūros, jeigu bus bent viena iš šių sąlygų:

    - Galutinio pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Galutiniame pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

    - Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą nepaaiškino, tiksliai neapibūdino ar nepatobulino Galutinio pasiūlymo, nepateikė trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

    - Pasiūlytas Atlygis visam Sutarties galiojimo laikotarpiui viršija Suteikiančiosios institucijos Maksimalaus Atlygio dydį;

    - Pasiūlymas neatitinka Sąlygų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti;

    - Dalyvis per nurodytą laiką nepateikė jokių ar nepateikė  tinkamų Pasirinkti taikomą Atlygio / arba Mokesčio] ar jo sudėtinių dalių pagrįstumo įrodymų dėl Galutinio pasiūlymo, kuriame nurodyta neįprastai mažas Pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokestis];

    - Dalyvis Komisijos prašymu nepratęsia Galutinio pasiūlymo galiojimo;

    - Dalyvis yra pateikęs melagingą informaciją apie atitiktį Sąlygose nustatytiems reikalavimams ir tai Komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - Dalyvis neatitinka Pašalinimo pagrindų nebuvimo reikalavimų, nustatytų Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai, Dalyvio pasitelkiami subjektai neatitinka Pašalinimo pagrindų, išskyrus, jeigu Dalyvis juos pakeičia į reikalavimus atitinkančius ūkio subjektus.

    - Dalyvio Pasiūlymas netenkina Sąlygų 17 priedo Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai nurodytų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti;

    - Kitais Sąlygose ar Koncesijų įstatyme numatytais atvejais.

Apie atliktų vertinimų rezultatus, sudarytą Galutinių pasiūlymų eilę [Jeigu bus daugiau negu vieno Dalyvio Galutinis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Sąlygų reikalavimus], sprendimą dėl  Sutarties sudarymo ir tikslaus Sutarties atidėjimo termino taikymo Komisija praneš Dalyviams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, ne vėliau kaip per 5 (penkias) Darbo dienas nuo vertinimų atlikimo. Dalyviui, kurio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas geriausiu kartu su tokiu pranešimu bus pateiktas kvietimas sudaryti  Sutartį.

Dalyviams, kurie nebus pakviesti sudaryti Sutarties, bus pateiktas išsamus jų Galutinių pasiūlymų įvertinimo paaiškinimas.

- Partnerystės (koncesijos) sutarties sudarymas

Per  kvietime sudaryti  Sutartį nurodytą terminą Dalyvis ir iki Sutarties pasirašymo jo įsteigtas Koncesininkas turės atvykti sudaryti (pasirašyti)  Sutartį.

Jeigu per kvietime sudaryti  Sutartį nurodytą terminą Investuotojas ir / ar Koncesininkas raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia Sąlygose nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki Suteikiančiosios institucijos nurodyto termino nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį nustatytomis sąlygomis, arba neįsteigia juridinio asmens – Koncesininko, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. [Jeigu reikalaujama pateikti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Tokiu atveju Dalyvis neteks pateikto Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.]. Tokiu atveju sudaryti  Sutartį bus pakviestas kitas Dalyvis, kuris pateikė Galutinį pasiūlymą, jei šio Dalyvio Galutinis pasiūlymas bus pripažintas atitinkančiu Sąlygų reikalavimus, arba tokio Dalyvio nesant, Komisija kvies derėtis Dalyvį, kuris Išsamių pasiūlymų sąraše, sudarytame pagal suteiktų ekonominio naudingumo įvertinimų eiliškumą, yra sekantis po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio.

Dalyvio kartu su Galutiniu pasiūlymu pateiktas Finansinis veiklos modelis yra neatskiriamas Sutarties priedas. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi Dalyvis turi patikslinti Finansinį veiklos modelį pagal Sąlygų 21 priede Sutarties projektas nustatytas sąlygas.

Sutartis bus sudaryta pagal Sąlygų 21 priede Sutarties projektas pateiktą projektą, pakeistą atsižvelgiant į derybų rezultatus. Po  Sutarties sudarymo, jos sąlygos galės būti keičiamos tik Sutartyje ar Koncesijų įstatymo 62 straipsnyje numatytais atvejais.

[Jeigu taikoma: Siekiant užtikrinti, kad Projektas bus įgyvendintas ir Sutartis įvykdyta, Investuotojas, vykdydamas išankstines Sutarties įsigaliojimo sąlygas, turi pateikti Prievolių įvykdymo užtikrinimą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas turi būti parengtas pagal Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nurodytus reikalavimus.

Prieš pateikiant Prievolių įvykdymo užtikrinimą, galima kreiptis į Suteikiančiąją instituciją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymą dėl to Suteikiančioji institucija pateiks ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.]

Dalyvis galės perleisti Koncesininko akcijas tik tada, kai (i) bus pradėtos teikti Sutarties įgyvendinimui reikalingos Paslaugos visa numatyta jų apimtimi ir (ii) bus gautas Suteikiančiosios institucijos sutikimas, kuris gali būti nesuteiktas tik dėl pagrįstų priežasčių, numatytų Sutartyje ir (iii) bus įvykdytos kitos, Sutartyje nustatytos sąlygos.

- Dalyvavimo konkurse sąnaudos

Šiame Konkurse ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Suteikiančioji institucija neatlygins jokių su dalyvavimu šiame Konkurse susijusių išlaidų ir negali būti laikoma atsakinga už jokias pasiūlymų rengimo ir (ar) kitas su dalyvavimu ir pasirengimu dalyvauti Konkurse susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, susijusias su Sąlygų gavimu, paraiškų ir Preliminarių, Išsamių ar Galutinių pasiūlymų rengimu, teikimu, o taip pat išlaidas, susijusias su derybomis (įskaitant vertimo į užsienio kalbą), dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių pašto paslaugomis, brėžinių, fotografijų rengimu ar siuntimu; komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais, mokesčiais advokatams, konsultantams, inžinieriams ir kitiems samdomiems asmenims, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu derybose ir Konkurse.

Komisija turi teisę Konkurso procedūrų metu nutraukti Konkursą Sąlygų 23 punkte nustatyta tvarka, neprisiimdama jokios atsakomybės, įskaitant dėl Sąlygų 136 punkte nurodytų išlaidų atlyginimo.

- Priedas. Naudojamos sąvokos

(Naudojamų sąvokų sąrašas koreguojamas atsižvelgiant į konkretaus Projekto ypatumus)

| Aplinkos kriterijų aprašas | reiškia Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 |
| --- | --- |
| Atnaujinimo ir remonto darbai | reiškia Objekte numatomus darbus, atliekamus Paslaugų teikimo metu, pakeičiant nusidėvėjusias dalis ir (ar) įrenginius naujais, siekiant užtikrinti Objekto atitikimą kiekybiniams ir kokybiniams reikalavimams bei rodikliams, nustatytiems Sutartyje, jos prieduose, Projektinėje dokumentacijoje ir Paslaugų teikimo plane; |
| Atlygis | reiškia Suteikiančiosios institucijos mokėjimą Koncesininkui, kurį Suteikiančioji instituciją moka Sutartyje nustatytu periodiškumu ir tvarka |
| CVP IS | reiškia Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, prieinamą interneto adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. |
| Dalyvis | reiškia paraišką ar pasiūlymą Konkurse pateikusį ekonominės veiklos vykdytoją / vykdytojus. Dalyviu gali būti fizinis asmuo, bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo (išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie valdžios sektoriaus), užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai, arba tokių asmenų grupė. Dalyviu negali būti subjektas, kuris (ūkio subjektų grupės atveju – bet kuris grupės narys) yra susijęs su šio Konkurso parengimu vykdyti ar Projekto parengimu įgyvendinimui ir dėl to galėtų būti pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. |
| Darbai | reiškia visus Koncesininko atliktinus projektavimo, statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus, reikalingus Objektui sukurti, kad jis atitiktų Sutarties, įskaitant ir Specifikacijų bei Pasiūlymo reikalavimus. |
| Darbo diena | reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje. |
| Dalyvio deklaracija | reiškia Dalyvio savideklaraciją, kuria Dalyvis, Subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra Sąlygose nustatytų Pašalinimo pagrindų; |
| Ekonominė veikla | reiškia [nurodyti konkrečią ekonominę veiklą] |
| Eksploatacijos pradžia | reiškia sekančią Darbo dieną po to, kai atlikus Darbus Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas pasirašo Sutartyje numatytą patvirtinimą dėl Objekto atitikimo Specifikacijų ir Pasiūlymo reikalavimams, nuo kurios Privatus subjektas pradeda teikti Paslaugas; |
| ESOL | reiškia Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, prieinamą interneto adresu http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html. |
| Finansinis veiklos modelis arba FVM | reiškia pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui nurodytą formą sudarytą to paties pavadinimo dokumentą kuriame nurodoma Investuotojo ir/ar Koncesininko veiklos finansavimo struktūra ir sąlygos, finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiami investavimo tikslai, pateikiamas investicijų grąžos įvertinimas ir kiti efektyvumo rodikliai. |
| Finansuotojas arba Finansuotojai | reiškia juridinį asmenį (išskyrus Susijusį asmenį), suteikiantį Koncesininkui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą kapitalo investicijoms, reikalingą tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį, ir su kuriuo Suteikiančioji institucija, Finansuotojui pageidaujant, privalo sudaryti Tiesioginį susitarimą. Gali būti sudaromi keli Tiesioginiai susitarimai, jeigu numatomi daugiau kaip vienas Finansuotojas; |
| Galutinis pasiūlymas | reiškia Dalyvio pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą galutinį pasiūlymą, aptariantį Sąlygose suformuluotus bei derybose suderėtus Projekto įgyvendinimo techninius, finansinius ir komercinius klausimus bei pateikiantį kitą Sąlygose reikalaujamą informaciją, ir pagal kurį Dalyvis (-iai) yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. |
| Investicijos | reiškia privalomas investicijas į [nurodyti turtą, į kurį investuojama], naudojamus Darbų atlikimui ir Paslaugų teikimui ar kitas tinkamam Darbų atlikimui, Paslaugų teikimui reikalingas investicijas, nurodytas Sąlygų 2 priede Specifikacijos bei Pasiūlyme. |
| Investicijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą |
| Investuotojas | reiškia Dalyvį, kurio Galutinis pasiūlymas pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkursą, ir su kuriuo bei su kurio įkurtu Koncesininku sudaroma Sutartis, ir Sutartyje numatytais atvejais jį pakeitusį asmenį. |
| Išsamus pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais pateikiamą išsamų įpareigojantį pasiūlymą, kuriame aptariami Sąlygose suformuluoti Projekto įgyvendinimo techniniai, finansiniai, teisiniai ir komerciniai klausimai bei pateikiama kita Sąlygose reikalaujama informacija, ir pagal kurį Dalyvis yra pasirengęs pasirašyti Sutartį. |
| Kitas paskolos teikėjas | reiškia juridinį asmenį, suteikiantį Privačiam subjektui Finansiniame veiklos modelyje numatytą finansavimą subordinuota (ar jai prilyginama) paskola, reikalinga tinkamai vykdyti jo įsipareigojimus pagal Sutartį; |
| Komisija | reiškia Suteikiančiosios institucijos vadovo [data] įsakymu Nr. [numeris] sudarytą Konkurso komisiją, vykdančią Konkursą. |
| Koncesijų įstatymas | reiškia Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą. |
| Konfidencialumo įsipareigojimas | reiškia Dalyvio, siekiančio dalyvauti Konkurse bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurso procedūromis susijusią konfidencialią informaciją pagal Sąlygų 10 priede Konfidencialumo įsipareigojimo forma pateiktą formą rengiamą ir Suteikiančiajai institucijai pateikiamą dokumentą, kuriuo Dalyvis patvirtina įsipareigojantis neatskleisti gautos konfidencialios informacijos. |
| Konfidencialumo pasižadėjimas | reiškia Komisijos nario ar eksperto rašytinį pasižadėjimą, kad jis neteiks tretiesiems asmenims informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų atitinkamų įstatymų reikalavimams, visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus Dalyvių ir (ar) Suteikiančiosios institucijos interesus |
| Konkursas | reiškia pagal Koncesijų įstatymo III skyriaus ir šias Sąlygas Suteikiančiosios institucijos atliekamą viešą konkursą koncesijai suteiki, kurio metu siekiama atrinkti Dalyvį Projektui įgyvendinti ir tuo tikslu su atrinktu naudingiausią pasiūlymą pateikusiu Dalyviu (arba Sąlygose nustatyta tvarka, dviem Dalyviais) vedamos derybos, siekiant susitarti dėl Suteikiančiųjų institucijų reikalavimus atitinkančių techninių ir finansinių Išsamių ir Galutinių pasiūlymų sąlygų, kurių pagrindu bus sudaroma Sutartis |
| Koncesininkas | reiškia vadovaujantis Koncesijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi Sutarties įgyvendinimo tikslui Dalyvio, laimėjusio Konkursą, įsteigtą juridinį asmenį (uždarąją akcinę bendrovę), kuris tampa Sutarties šalimi ir vykdo joje nustatytą veiklą ir kuris Sutarties sudarymo metu privalo: - priklausyti (t. y. 100 proc. jo akcijų (dalių)) tik Dalyviui; ir - būti skirtas tik Sutarties įgyvendinimui skirtai veiklai vykdyti; - neturėti jokių įsiskolinimų ar kitų prievolių, nesusijusių su Sutarties vykdymu; - [nurodyti kitus reikalavimus, kuriuos turi atitikti Koncesininkas; ir] būti registruotas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoju. Jeigu Investuotojas yra specialiai Konkursui ir Projekto įgyvendinimui įsteigtas juridinis asmuo, tokiu atveju atskirai Koncesininko steigti nėra būtina ir Investuotojas vykdo ir Koncesininkui Sutartyje nustatytas teises ir pareigas. |
| Kvalifikacijos reikalavimai | reiškia Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai Dalyviui keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos - teisės verstis atitinkama veikla, finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. |
| Kvalifikacijos vertinimas | reiškia Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nurodyta tvarka atliekamą patikrinimą ar nėra Dalyvio pašalinimo pagrindų, ar Dalyvis atitinka kvalifikacijos (teisė verstis atitinkama veikla, finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimus. |
| Naujas turtas | reiškia ilgalaikį kilnojamą turtą, nenurodytą Specifikacijose, įgytą Koncesininko nuožiūra, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą Paslaugų teikimą, kurio sąrašą iki Eksploatacijos pradžios Koncesininkas pateikia Suteikiančiajai institucijai ir kuris Sutarties laikotarpiu nuosavybės teise priklausys Koncesininkui; |
| Nešališkumo deklaracija | reiškia Komisijos nario ar eksperto pareiškimą raštu, kad jis nešališkas ūkio subjektų atžvilgiu. |
| [jei taikoma Mokestis | reiškia Investuotojo Suteikiančiajai institucijai mokamą atlygį už suteiktą koncesiją (įskaitant galimybę naudotis perduotu turtu ir jo infrastruktūra teikiant Paslaugas), kurio galutinį dydį Dalyvis nurodo Galutiniame pasiūlyme bei pagrindžia Finansiniame veiklos modelyje ir kuris mokamas Sutartyje nustatytu periodiškumu ir tvarka.] |
| Objektas | reiškia [nurodyti infrastruktūrą (įskaitant komunikacijų ir inžinerinių tinklų statinius, įrenginius), kurią turi sukurti Koncesininkas]. |
| Pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nustatytą formą Dalyvio pateiktų dokumentų ir duomenų visumą, siūlančią atlikti Darbus, teikti Paslaugas pagal Suteikiančiosios institucijos nustatytas Sąlygas. Pasiūlymas apima Preliminarų, Išsamų ir Galutinį pasiūlymą kartu. |
| Prašymas | reiškia bet kokį Dalyvio ar kito suinteresuoto asmens Suteikiančiajai institucijai CVP IS pateiktą su Konkursu susijusį klausimą ar prašymą dėl Sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo. |
| Paslaugos | reiškia Koncesininko , laikantis Sutarties, Specifikacijų reikalavimų ir Galutinio pasiūlymo nuostatų, teikiamas Specifikacijose nurodytas Paslaugas, įskaitant Ekonominę veiklą. |
| Pašalinimo pagrindai | reiškia Sąlygų 4 priedo Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikaciniai reikalavimai Dalyviui keliamus reikalavimus dėl Koncesijų įstatymo straipsnyje nurodytų sąlygų, kuriomis draudžiamas ir ribojamas tiekėjų dalyvavimas koncesijos suteikimo procedūroje nebuvimo; |
| Preliminarus pasiūlymas | reiškia pagal Sąlygų 19 priede Pasiūlymo forma nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais, po kvalifikacinės atrankos pateikiamą preliminarų neįpareigojantį pasiūlymą dėl Projekto įgyvendinimo būdų ir sąlygų. |
| Projektas | reiškia Suteikiančiosios institucijos koncesijos būdu įgyvendinamą [projekto pavadinimas ir svarbiausios charakteristikos / trumpas apibūdinimas] projektą. |
| Projektinė dokumentacija | reiškia Objekto projektinį pasiūlymą arba techninį darbo projektą; |
| Registravimo įrankis | reiškia Koncesininko sukurtą ir įdiegtą Paslaugų kokybės valdymo ir pažeidimų registravimo įrankį, kuris turi sąlygoti palankesnes sąlygas Objekto funkcionavimui; |
| Reglamentas | reiškia 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. |
| Sąnaudos | reiškia Koncesininko visas sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu ir (ar) Paslaugų teikimu, kurias galima priskirti Finansiniame veiklos modelyje nurodytoms sąnaudų grupėms; |
| Sąlygos | reiškia šio Konkurso sąlygas ir jų priedus, taip pat visus jų patikslinimus, paaiškinimus bei atsakymus į Dalyvių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymus ar paklausimus. |
| Specifikacija | reiškia Sąlygų 2 priede Specifikacijos pateikiamas Darbų, Paslaugų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Preliminarų, Išsamų ir Galutinį pasiūlymus bei kuriuos privalo tenkinti Darbai ir Paslaugos. |
| Sprendimas dėl VPSP tikslingumo | /nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba savivaldybės tarybos sprendimą/ |
| Subtiekėjai | reiškia paraiškoje ir / ar Preliminariame, Išsamiame ir / ar Galutiniame pasiūlyme nurodytus arba Sutarties vykdymo metu juos keičiančius, ar naujai pasitelktus ūkio subjektus, kurie atlieka Darbus ar teikia Paslaugas, už kurių atlikimą ar teikimą pagal Sutartį yra atsakingas Koncesininkas, išskyrus elektros ir šilumos energijos, vandens tiekėjus, nuotekų šalinimo, atliekų išvežimo ir kitus komunalinių paslaugų teikėjus. |
| Susijusi bendrovė | reiškia bet kurią bendrovę, atitinkančią Sąlygų 20 priede Susijusių bendrovių sąrašo forma nurodytus reikalavimus. |
| Sutartis | reiškia Konkursu siekiamą sudaryti partnerystės (koncesijos) sutartį tarp Suteikiančiosios institucijos, laimėjusio Konkursą Dalyvio bei iki partnerystės (koncesijos) sutarties pasirašymo Dalyvio įsteigto Koncesininko dėl Projekto ir Sutarties įgyvendinimo viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu, kaip tai nustatyta Investicijų įstatyme, Koncesijų įstatyme ir šiose Sąlygose. |
| Sutarties vertė | reiškia Galutiniame pasiūlyme bei Sutartyje nurodytą vertę, kurią sudaro Investuotojo ir / ar Koncesininko per visą Sutarties laikotarpį gautinas pajamas, neįskaitant PVM ir kurios bus gautos kaip atlygis už Darbus, Paslaugų teikimą. |
| Suteikiančioji institucija | [Suteikiančiosios institucijos pavadinimas, teisinis statusas, kodas, kiti rekvizitai], pagal [nurodyti teisinį pagrindą, kuriuo Suteikiančioji institucija įgyvendina Projektą ir tai daro koncesijos būdu], kuri taip pat yra suteikiančioji institucija pagal Koncesijų įstatymo 15 straipsnį. |
| Specifikacijos | reiškia Sąlygų 2 priede Techninės specifikacijos pateikiamas Darbų ir Paslaugų specifikacijas, nustatančias reikalavimus ir rodiklius, kuriais vadovaujantis Dalyvis rengia Preliminarų pasiūlymą, Išsamų pasiūlymą ir Galutinį pasiūlymą bei kuriuos privalo tenkinti Darbai, Paslaugos; |
| Turtas | reiškia Naują turtą ir Objektą; |
| Viešoji paslaugos | reiškia [nurodyti konkrečias viešąsias paslaugas, kurių teikimas pagal teisės aktus yra priskirtas Suteikiančiajai institucijai ir / arba susijusios su Objekto funkcionavimo užtikrinimu]. |
| Žemės sklypas (-ai) | [nurodomas žemės sklypas ir jo duomenys, jeigu toks perduodamas Koncesininkui, bei kokia teise ir kuriam laikotarpiui sklypas perduodamas, pavyzdžiui, iki Eksploatacijos pradžios ir pan.] |

Kitos Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Koncesijų įstatyme ir Investicijų įstatyme vartojamas sąvokas.

- Priedas. Specifikacijos

[Pridedamos atskiru dokumentu.]

Kartu su Preliminariu pasiūlymu / Išsamiu pasiūlymu / Galutiniu pasiūlymu Dalyvis turi pateikti užpildytas Specifikacijų [nurodoma priedėlių numeriai] priedėlių formas

- Priedas. Prašymų pateikimas

- Pateikti Prašymus galima tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai teikiami lietuvių kalba. Tam, kad pateikti Prašymus ir kitus dokumentus būtina užsiregistruoti CVP IS. Registracijos procedūros aprašymą galima rasti adresu:

https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

- Prašymus susijusius su konkrečia procedūra galima pateikti atitinkamai ne vėliau kaip likus 8 (aštuonioms) Darbo dienoms iki paraiškos, derybų, Preliminaraus pasiūlymo / Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Pateikiant Prašymus, ūkio subjektas / Dalyvis privalo nurodyti, ar Prašyme yra nurodoma konfidenciali informacija ir kas tiksliai yra ja laikytina. Jeigu Komisija nesutiks, kad nurodyta informacija yra konfidenciali, jis prašys pagrįsti jos konfidencialumą. Komisijos nuomone Dalyviui nepagrindus nurodytos informacijos konfidencialumo, į tą Prašymą ar jo dalį, kurios konfidencialumas Komisijos nuomone nebuvo pagrįstas, atsakoma bus visiems suinteresuotiems ūkio subjektams / Dalyviams.

- Į laiku pateiktus Prašymus Komisija atsakys nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas ir ne vėliau, kaip likus 6 (šešioms) Darbo dienoms iki paraiškų, derybų, Preliminaraus pasiūlymo / Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu išsamiam atsakymui parengti Komisijai būtinai reikės daugiau laiko, ne vėliau kaip per 6 (šešias) dienas Dalyviai bus informuoti apie tikslų atsakymų pateikimo laiką bei atitinkamų terminų pratęsimą, jeigu atsakymas bus pateiktas vėliau, kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki paraiškos, derybų, Preliminaraus pasiūlymo / Išsamaus pasiūlymo / Galutinio pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

- Priedas. Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai

(Žemiau nurodyti Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai yra rekomendaciniai ir turi būti tikslinami atsižvelgiant į konkretaus Projekto ypatumus)

- Konkurse dalyvaujantis ūkio subjektas turi atitikti visus žemiau lentelėje Pašalinimo pagrindai nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir lentelėje Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus Kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti įrodančius dokumentus pagal Sąlygų 7 priede Paraiškos pateikimas nustatytus reikalavimus.

| Pašalinimo pagrindai |  |
| --- | --- |
| Pašalinimo pagrindai | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| 1. Dalyviui, kuris yra fizinis asmuo, arba Dalyvio, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovui, kitam valdymo ar priežiūros organo nariui ar kitam asmeniui, turinčiam (turintiems) teisę atstovauti Dalyvį ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalteriui (buhalteriams) ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (turintiems) teisę surašyti ir pasirašyti Dalyvio apskaitos dokumentus (įskaitant akcininką (-us), tiesiogiai ar netiesiogiai turintis tiekėjo atstovavimo, sprendimo priėmimo ar kontrolės įgaliojimus), per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už šią nusikalstamą veiklą: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir (ar) organizavimą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) teroristinį nusikaltimą ar su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 5) nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar legalizavimą; 6) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą. | Iš Lietuvoje įsteigtų Dalyvių prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos. Iš ne Lietuvoje įsteigtų Dalyvių prašoma atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba išduodami dokumentai neapima visų šiame punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: a) priesaikos deklaracija arba b) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. Esant abejonėms, Komisija turi teisę prašyti Dalyvio pateikti papildomą informaciją, siekiant įsitikinti šioje dalyje nurodyto Pašalinimo pagrindo nebuvimu. |
| 2. Dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Suteikiančioji institucija, reikalavimus. Dalyvio, kuris yra fizinis asmuo, atžvilgiu per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba Dalyviui, kuris yra juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs galutinis administracinis sprendimas (jeigu toks sprendimas priimamas pagal Dalyvio šalies teisės aktų reikalavimus) už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas Dalyvis, ar šalies, kurioje yra suteikiančioji institucija, reikalavimus. Dalyvis nelaikomas neatitinkančiu šio reikalavimo, jeigu: 1) Dalyvis yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šiame reikalavime nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) dėl esamo įsipareigojimų neįvykdymo Dalyvis dar nelaikomas skolingu pagal šalies, kurioje jis registruotas ar kurioje yra jo gyvenamoji vieta, teisės aktus; 4) Dalyvis apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šio reikalavimo 2 punkto nuostatas. Dalyvis šiuo pagrindu nepašalinamas iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu jis, Suteikiančiajai institucijai susipažinus su paraiška ar pasiūlymu, įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | 1) Įrodant, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2) Įrodant, kad Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama: - Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Suteikiančioji institucija tikrina duomenis pats nacionalinėje duomenų bazėje (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/). Jeigu dėl „Sodros“ informacinės sistemos techninių trikdžių Suteikiančioji institucija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Dalyvį (juridinį asmenį), ji turės teisę prašyti Dalyvio (juridinio asmens), pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. [Rekomenduojama Suteikiančiajai institucijai nurodyti, kurios dienos duomenys apie Dalyvį bus tikrinami] - Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
| 3. Dalyvis su kitais Dalyviais yra sudaręs susitarimus, kuriais siekiama iškreipti arba kurie iškreipia konkurenciją atliekamame koncesijos suteikimo procedūroje | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 4. Dalyvis Konkurso vykdymo metu yra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Koncesijų įstatymo 22 straipsnyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 5. Dėl Dalyvio pagalbos pasirengiant koncesijos suteikimui buvo pažeista konkurencija, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 6. Dalyvis atitinka žemiau nurodytus pagrindus: 1) Dalyvis koncesijos suteikimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame priede nustatytiems reikalavimams ir Suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis arba Dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, nurodytų šiame priede; 2) Dalyvis, ankstesnių procedūrų, atliktų Koncesijų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją dėl Koncesijų įstatymo 42-45 straipsniuose nustatytų reikalavimų arba Dalyvis dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Koncesijų įstatymo 42-45 straipsnius, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų; 3) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Dalyvis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
| 7. Dalyvis koncesijos suteikimo procedūrų metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl Dalyvių pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir Suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 8. Dalyvis atitinka žemiau nurodytus pagrindus: 1) Dalyvis yra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 2) vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad Dalyvis, vykdydamas ankstesnę sutartį, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta prieš terminą, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 64 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimi-tiekejai-1 https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| (jei koncesiją suteikiama Gynybos ir saugumo srityje) 9. Gynybos ir saugumo sričių koncesijų suteikimų atvejais, kai, remiantis bet kurios rūšies įrodymais, įskaitant apsaugotus duomenų šaltinius, paaiškėja, kad Dalyvis nėra patikimas, kai tai būtina, kad nekiltų pavojus valstybės saugumui | Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka išduota įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinanti pažyma ar įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas. Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus tiekėjams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius. |
| 10. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
| 11. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu. Šiuo pagrindu Dalyvis pašalinamas iš Konkurso, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 13. Dalyvis yra pažeidęs bent vieną iš Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį Suteikiančioji institucija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Suteikiančioji institucija pašalina Dalyvį iš koncesijos suteikimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 14. Dalyvis yra nemokus, jam yra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, yra pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, yra inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutarties (Dalyvio ir kreditorių susitarimas tęsti Dalyvio veiklą, kai Dalyvis prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Suteikiančiajai institucijai rekomenduojama nepašalinti Dalyvio iš Konkurso, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį. | Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Komisija nereikalauja Dalyvio pateikti dokumentų apie Dalyvio teisinį statusą. Ši informacija bus tikrinama valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje. Jeigu Dalyvis yra užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo, jis pateikia atitinkamos užsienio valstybės institucijos išduotus dokumentus. Jeigu Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 1) priesaikos deklaracija; arba 2) oficialia Dalyvio deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Dalyvio kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, arba jų galiojimo laikas turi apimti šią datą. |
| 15. Dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio Suteikiančioji institucija abejoja Dalyvio sąžiningumu, ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu Suteikiančioji institucija pašalina Dalyvį iš Konkurso, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede Dalyvio deklaracija pateiktą formą. |
| 16. Dalyvis atitinka Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytas sąlygas: a) Dalyvis yra Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigę Rusijoje; b) Dalyvis yra juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios dalies a punkte nurodytam subjektui, arba c) Dalyvis yra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu, be kita ko, tais atvejais, kai jiems tenka 10 % sutarties vertės, su subtiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiamasi, kaip nurodyta viešųjų pirkimų direktyvose. https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/viesuosiuose-pirkimuose-europos-sajungos-ribojimai-del-rusijos-pradeto-karo-ukrainoje | Dalyvio deklaracija, užpildyta pagal Sąlygų 8 priede pateiktą formą. Komisija, siekdama įsitikinti Reglamente nurodytų aplinkybių nebuvimu, įrodančių dokumentų iš konkretaus Dalyvio prašys tik tuo atveju, jei dėl jo Paraiškos ir (ar) Išsamaus pasiūlymo kils įtarimai apie galimą atitiktį Reglamente įtvirtintiems draudimams sudaryti Koncesijos sutartį. Pateikdamas Paraišką Dalyvis deklaruoja, kad jo atžvilgiu nėra taikomi Reglamente nustatyti ribojimai. Kilus įtarimui dėl atitikties Reglamento reikalavimams, Paraišką ir (ar) Pasiūlymą pateikęs Dalyvis įsipareigoja pateikti neatitikimą Reglamente įtvirtintiems draudimams įrodančius dokumentus per Komisijos nustatytą protingą terminą. Pateikiama: – juridiniams asmenims: juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, jeigu jame yra reikalaujama informacija arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; – fiziniam asmeniui: asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija ir leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan. jeigu tokie jam yra išduoti) kopija ar atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, tačiau Komisija pasilieka teisę prašyti tiekėjo pateikti pažymų ar kitų su pasiūlymu teikiamų dokumentų originalus). Jei Dalyvis negali pateikti nurodytų dokumentų, jis turi nurodyti pagrįstas priežastis bei pateikti kitus dokumentus, įrodančius atitinkamų pašalinimo pagrindų nebuvimą. Komisija turi teisę paprašyti pateikti kitus reikalingus dokumentus: JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) išrašą, dalyvio deklaraciją ar kitus dokumentus. Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimą patvirtinantys dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų* iki tos dienos, kai pateikiama Paraiška. Pastaba* asmens tapatybę patvirtinančiam dokumentui (tapatybės kortelei ar pasui), leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančiam dokumentui šis terminas netaikomas, jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis. Toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Terminas taip pat netaikomas juridinio asmens steigimo dokumentui |

| Kvalifikacijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| Rekomenduojamas reikalavimas 1. Dalyvis turi būti finansiškai pajėgus finansuoti Projektą. Bendra finansavimo suma, įskaitant Finansuotojo indėlį į Projektą, kartu su Dalyvio finansiniu indėliu turi būti ne mažesnė nei [įrašyti reikalaujamą sumą skaičiais ir žodžiais] Eur (su PVM). | Finansuotojo raštas apie numatomą finansavimą ar / ir Dalyvio akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimas skirti reikiamas lėšas arba kiti šių lėšų prieinamumo įrodymai. Tuo atveju, jeigu Dalyvis kvalifikacijos reikalavimą grįs Dalyvio akcininkų (dalyvių), ar kitų kompetentingų valdymo organų sprendimu, Suteikiančioji institucija visais atvejais tikrins, ar sprendimas priimtas tinkamo asmens organo, neviršijant savo kompetencijos ribų bei ar tas asmuo iš tiesų valdo Projekto (Projektų) finansavimui reikalingą sumą. |

| Kvalifikacijos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai | Kaip atitikimo įrodymą reikia pateikti |
| Rekomenduojamas reikalavimas 1. [Kai pirkimo objektas nedalomas]: Dalyvis per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra užbaigęs svarbiausius statybos darbus [nurodomi svarbiausi statybos darbai], dėl to paties objekto, kurio vertė ne mažesnė kaip [įrašyti reikalaujamą apimtį skaičiais ir žodžiais] (arba atitinkamai kita valiuta), ir kai svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo pripažinti tinkamais. [Kai pirkimo objektas dalomas]: Dalyvis per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų [jeigu aktualu ar tebevykdomų] sutarčių yra tinkamai atlikęs svarbiausius statybos darbus [nurodomi svarbiausi statybos darbai], kurių bendra vertė ne mažesnė kaip [įrašyti reikalaujamą apimtį skaičiais ir žodžiais] (arba atitinkamai kita valiuta), [jeigu aktualu tik įvykdytos sutartys ir kai svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo pripažinti tinkamais]. [įprastai nustatomi tokie reikalavimai: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Dalyviui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Dalyvis ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas]. | [Kai pirkimo objektas nedalomas]: Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos užbaigtų svarbiausių statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį, [jeigu aktualu pastatų paskirtį]. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. [Kai pirkimo objektas dalomas]: Per paskutinius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos atliktų, statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir [jeigu aktualu tik įvykdytos sutartys ir tinkamai užbaigti] taip pat nurodant pažymose atliktų darbų sumas bei darbų laikotarpį, [jeigu aktualu pastatų paskirtį]. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti statybų užbaigimo aktus. |
| Rekomenduojamas reikalavimas 2. Dalyvis per pastaruosius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra suteikęs [nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos], kurių bendra vertė turi būti ne mažesnės kaip [įrašyti reikalaujamą apimtį skaičiais ir žodžiais] Eur (be PVM) (arba atitinkamai kita valiuta). Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. [įprastai nustatomi tokie reikalavimai: - jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - Dalyviui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią Dalyvis ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi, vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus ūkio subjekto atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas]. | Per paskutinius 3 (tris) metus arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu Dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos teiktų [nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos] paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 12 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. Kartu su sąrašu turi būti pateikiamos užsakovų pažymos apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų sumas, paslaugų teikimo laikotarpį, [jeigu aktualu pastatų paskirtį]. |

- Lentelės Pašalinimo pagrindai 2 stulpelyje nurodyti dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Komisija pasitikrins Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Komisija taip pat pašalina Dalyvį iš Konkurso procedūrų pagal lentelės Pašalinimo pagrindai 3-14 punktuose nurodytus pašalinimo pagrindus ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, kad Dalyvis yra įsteigtas arba dalyvauja Konkurse vietoje kito asmens, siekiant išvengti minėtos lentelės 3-16 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų.

- Komisija, priimdama sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagal lentelės Pašalinimo pagrindai 3 – 16 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant Dalyvio patikimumą Dalyvio pašalinimas iš Konkurso procedūros proporcingas vertinamam Dalyvio elgesiui, lentelės Pašalinimo pagrindai 11 punkto atveju – ar taikant šį Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl Dalyvio pašalinimo iš Konkurso procedūros lentelės Pašalinimo pagrindai 6 ir 8 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal Koncesijų įstatymo 461 ir 64 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Kai priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu Dalyviui yra nustatytas lentelės Pašalinimo pagrindai 1, 3 – 16 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų laikotarpis, Komisija Dalyvį iš Konkurso procedūros šalina teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Jeigu Dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus Suteikiančiajai institucijai / Komisijai priimtinus dokumentus. Tokiu atveju rekomenduotina iš anksto kreiptis į Suteikiančiąją instituciją / Komisiją dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų priimtinumo.

- Jei pateikiamuose dokumentuose duomenys pateikiami ne eurais, o kita valiuta, nurodytos vertės turi būti perskaičiuotos pagal Europos centrinio banko paskelbtą euro ir tos valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, atitinkamai, galiojusį sutarties pasirašymo dieną.

- Jei Dalyvis yra ūkio subjektų grupė, reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimų [nurodyti punktus] punktus, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimų [nurodyti punktus] punktus, privalo atlikti kiekvienas ūkio subjektų grupės dalyvis. Kitus reikalavimus privalo atitikti visi ūkio subjektų grupės dalyviai kartu.

- Siekiant įrodyti atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, nurodytiems lentelės Kvalifikacijos reikalavimai punktuose, Dalyvis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį. Subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Dalyvis, privalo atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Šiuo atveju kartu su paraiška Dalyvis turi pateikti įrodymus, kad tokie subjektai įsipareigoja Dalyviui suteikti atitinkamus pajėgumus Sutarties vykdymui ir kad jie turi ir gali Dalyviui tuos pajėgumus suteikti. Kaip tokie įrodymai gali būti pateikiama preliminari rangos, paslaugų ar kita atitinkama sutartis, kurioje turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyti perduodami ištekliai, būdai ir priemonės, užtikrinančios, kad Dalyviui bus faktiškai perduota atitinkama kvalifikacija, taip pat joje privalo būti numatytos sankcijos išteklius suteikiančiam subjektui už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, be to, sutartyje turi būti nustatyta ne tik Dalyvio, Koncesininko, bet ir Suteikiančiosios institucijos teisė reikalauti vykdyti prievoles pagal šią sutartį. Dalyvis gali pateikti ir kitus išteklių prieinamumą įrodančius dokumentus, tačiau jie privalo būti lygiaverčiai ir priimtini Komisijai, pagrindžiančius visas aukščiau šiame punkte Komisijos nustatytas sąlygas.

- Finansuotojas nėra laikomas kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir jam netaikomi pašalinimo pagrindai.

- Subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių kvalifikacija remiasi Dalyvis, Sutarties įgyvendinimo metu galės būti keičiami kitais subtiekėjais ar kitais ūkio subjektais tik Sutartyje nustatyta tvarka.

- [jei taikoma Subtiekėjai, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Jeigu toks Subtiekėjas neatitiks bent vieno reikalavimo dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, Suteikiančioji institucija pareikalaus per jo nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu Subtiekėju. Ši tvarka taikoma ir tuo atveju, kai tokie subtiekėjai Suteikiančiajai institucijai nurodomi po Sutarties sudarymo.].

- Jeigu Dalyvis neatitinka reikalavimų, nustatytų  Pašalinimo pagrindų lentelės 1 ir 3-[nurodyti punktus, atsižvelgiant į tai kurie reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo yra nustatyti Dalyviui]punktuose, Suteikiančioji institucija jo nepašalina iš Konkurso procedūros, kai yra abi šios sąlygos kartu:

1) Dalyvis pateikė Suteikiančiajai institucijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių:

- savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl lentelės Pašalinimo pagrindai 1 ir 3 [nurodyti punktus, atsižvelgiant į tai, kurie reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo yra nustatyti Dalyviui] punktuose nurodytos nusikalstamos veikos arba pažeidimo, jeigu taikytina;;

- bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina;

- ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai;

2) Komisija įvertino Dalyvio informaciją, pateiktą pagal aukščiau nurodytą 1 punktą, ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi Dalyvis, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. Komisija pateikia Dalyviui motyvuotą sprendimą raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aukščiau nurodytos Dalyvio informacijos gavimo.

Dalyvis negali pasinaudoti šiame 13 punkte nustatyta apsivalymo galimybe, kai jis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų, teismo sprendime nurodytą laikotarpį.

- Priedas. Paraiškos forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Suteikiančiosios institucijos pavadinimas]

[Suteikiančiosios institucijos kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono ir fakso numeriai]

PARAIŠKA DALYVAUTI KONKURSE

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) [nurodyti Projekto pavadinimą] |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Išreikšdami susidomėjimą dėl galimybės įgyvendinti [Projekto pavadinimas], pareiškiame savo pageidavimą dalyvauti Konkurse dėl Sutarties sudarymo,

apie kurias buvo paskelbta [data] Europos Sąjungos oficialiame leidinyje [numeris]ir CVP IS, pirkimo numeris – [pirkimo numeris].

Šiuo tikslu pateikiame duomenis apie savo Kvalifikaciją.

| Bendrieji duomenys: |  |
| --- | --- |
| Dalyvio pavadinimas |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |
| Adresas korespondencijai |  |
| Atsakingas asmuo (vadovas arba jo įgaliotas asmuo): |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Kontaktai (adresas, el. paštas, telefono numeris, kt.) |  |

Teikdami šią paraišką pažymime, kad sutinkame su visomis šio Konkurso sąlygomis, nustatytomis

Koncesijos skelbime, šiose Sąlygose, jų prieduose, o taip pat jų patikslinimuose ir paaiškinimuose.

Šia paraiška patvirtiname, kad atitinkame visus Kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai ir pateikiame tokius tai įrodančius dokumentus:

| Reikalavimas (-ai) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo | Atitikimą reikalavimui įrodo | Ūkio subjekto pavadinimas |
| --- | --- | --- |

| Kvalifikacijos reikalavimas | Atitikimą reikalavimui įrodo | Kvalifikacijos reikšmė |
| --- | --- | --- |

[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma

Atitikimą kvalifikacinės atrankos kriterijams įrodome pateikdami:

| Kvalifikacinės atrankos kriterijus |  | Kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| (K1) | Dalyvio pagal vieną ar daugiau sutarčių įvykdytų [jeigu aktualu ar tebevykdomų] svarbiausių statybos darbų [nurodomi svarbiausi statybos darbai] apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (P1). Pateikiama statybos darbų sąrašas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. [nurodyti sumą] Eur ribas viršijanti Dalyvio patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami (. | ____________ Eur be PVM |
| (K2) | Dalyvio pagal vieną ar daugiau sutarčių tinkamai suteiktų paslaugų [nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos] apimtis per paskutinius 3 (trejus metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (P2). Pateikiama paslaugų sąrašas pagal Sąlygų 12 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. Apimtys skaičiuojamos tiek iš įvykdytų, tiek iš vykdomų sutarčių. | ____________ Eur be PVM |

Tai, kad Subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais grindžiame savo atitikimą kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimams, atitinkamiems reikalavimams užtikrinti reikalingi ištekliai bus mums prieinami tiek, kiek jų reikės įgyvendinant Sutartį, patvirtiname pateikdami tokius duomenis:

| Kvalifikacijos reikalavimas, atitikimas kuriam grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais | Kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas, pavadinimas, kodas, adresas, kontaktinis asmuo | Pateikiami įrodymai dėl reikalingų išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- |

Kita svarbi informacija apie Dalyvio kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams:

- Dalyvio / ūkio subjektų grupės narių, [jei taikoma, Subtiekėjų, kurių pajėgumais Dalyvis remiasi, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus] kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų, kuriems suteikti Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai sąrašas: [Nurodyti Dalyvio / ūkio subjektų grupės nario / Subtiekėjų, pavadinimas, kolegialaus priežiūros organo nario (stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (valdybos) narių ir (ar) kitų asmenų vardas, pavardė, pareigos]. [Nurodyti kitą Dalyvio nuomone svarbią informaciją apie Dalyvio kvalifikacijos atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams].

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos paraiškų metu žinomus Subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama:

Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Pateikiami įrodymai dėl pašalinimo pagrindų |
| --- | --- |

Be aukščiau nurodytų dokumentų, kartu su paraiška pateikiame:

- Konfidencialumo įsipareigojimą (Sąlygų  priedas Konfidencialumo įsipareigojimo forma);

- Deklaraciją dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo (Sąlygų 6 priedas Deklaracijos dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo forma);

- [Nurodyti kitus pateikiamus dokumentus – įgaliojimus atstovauti Dalyvį, jungtinės veiklos sutartį ir pan.].

Patvirtiname, kad paraiškoje ar kartu su ja pateikiamuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi, pateikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami duomenys yra tikri. Mes suprantame, kad jeigu paaiškėtų, jog šis mūsų patvirtinimas yra neteisingas, mūsų paraiška arba Pasiūlymas bus atmesti.

Nurodome, kad šiose paraiškos dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

|  | [...] ; |
| --- | --- |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Deklaracija dėl reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo formos

(Dalyvio pavadinimas)

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

(JURIDINIAM ASMENIUI)

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________,

(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)

________________________________________________________ ,

(Dalyvio  pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _____________________________________________________________

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

atliekamame Konkurse,

nėra įtakojamas (-a) Rusijos Federacijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijos Federacijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(Dalyvio pavadinimas)

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

DEKLARACIJA DĖL REGLAMENTE NUSTATYTŲ SĄLYGŲ NEBUVIMO

(FIZINIAM ASMENIUI)

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________,

(Dalyvio vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a)   _________________________________________________

(Suteikiančiosios institucijos pavadinimas)

atliekamame Konkurse,

nesu įtakojamas (-a) Rusijos Federacijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos Federacijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijos Federacijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  |  | (Parašas) |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Paraiškos pateikimas

- Norėdamas išreikšti savo siekį dalyvauti Suteikiančiosios institucijos vykdomame Konkurse, Dalyvis privalo užpildyti Sąlygų 5 priede Paraiškos forma pateiktą paraiškos formą ir prie jos pridėti žemiau nurodytus dokumentus. Paraiška bei priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Dalyvis papildomai gali pateikti paraišką bei atskirus dokumentus anglų kalba.

- Teikdamas paraišką Dalyvis privalo laikytis šių reikalavimų:

1) Jeigu dėl pateisinamų priežasčių ūkio subjektas negali pateikti reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad ūkio subjekto kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Rekomenduotina tokių dokumentų ar informacijos priimtinumą iš anksto pasitikrinti su Komisija.

2) Paraiška teikiama lietuvių kalba, o Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (pažymos, deklaracijos, užsakovo pažymos ir pan.) arba kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalų (pvz. kompetentingos institucijos pažymos išduotos italų kalba) vertimai gali būti pateikiami anglų / lietuvių kalbomis. Komisija turi teisę paprašyti Kandidato dokumentų vertimo į lietuvių kalbą. Esant paraiškos teksto turinio skirtumams tarp lietuvių ir ne lietuvių kalbos, teisingu bus laikomas paraiškos ir prie jos pridėtų dokumentų tekstas lietuvių kalba. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba Dalyvio įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu yra). Dalyvis prisiima atsakomybę už vertimo teisingumą.

3) Komisija turi teisę reikalauti, kad užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys Dalyvio atitiktį Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams, būtų legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) vadovaujantis 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo ir Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų legalizavimas ar tvirtinimas pažyma (Apostille) netaikomas:

4) Pateikiamą paraišką ir kitus Dalyvio dokumentus turi pasirašyti Dalyvio įgaliotas asmuo. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo;

5) Paraiška kartu su pridedamais dokumentais (bei visi kiti Komisijos po paraiškų pateikimo paprašyti dokumentai) turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis juos pateikiant neredaguojama elektronine forma (išskyrus kvalifikacinės atrankos kriterijų reikšmes pagrindžiančius dokumentus, teikiamus Microsoft Excel formatu). Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus, kuriuo tvirtinama paraiška. Elektroniniu būdu teikiant dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Dalyvio pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg ir kt.). Komisija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas kopijas.

5) Paraiškoje aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 21 straipsniu. Jei tokia informacija paraiškoje nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktoje paraiškoje nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Dalyvis per  Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (tris) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.  Komisija pasilieka teisę atskleisti paraiškoje nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Komisijos ir Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą.

- Priedas. Dalyvio deklaracijos forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Suteikiančiosios institucijos pavadinimas]

[Suteikiančiosios institucijos kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono ir fakso numeriai]

DALYVIO DEKLARACIJA

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) [Nurodyti Projekto pavadinimą] |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |

Pateikdamas šią deklaraciją Dalyvis patvirtina, kad jis:

- Nėra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime.

- Pirkimo metu nėra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta Koncesijų įstatymo 22 straipsnyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Nepažeidė konkurencijos padedant pasirengti pirkimui, kaip nustatyta Koncesijų įstatymo  27 straipsnio 2 dalyje, kai atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

- Pirkimo procedūrų metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos apie atitiktį 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai nustatytus reikalavimus, ir suteikiančioji institucija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Ankstesnių pirkimo procedūrų metu atliktų Koncesijų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos dėl Koncesijų įstatymo 42-45  straipsniuose nustatytų reikalavimų dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų.

- Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių procedūrų metu Dalyvis nenuslėpė informacijos ar nepateikė melagingos informacijos dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš koncesijos suteikimo ar pirkimo procedūrų arba buvo taikomos kitos panašios sankcijos.

- Nėra atlikęs nei vieno iš šių veiksmų – nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar neteikė klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką Suteikiančiosios institucijos sprendimams dėl dalyvių Kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo.

- Nėra neįvykdęs koncesijos sutarties, viešojo pirkimo–pardavimo sutarties kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatyme, pirkimo–pardavimo sutarties, kaip apibrėžta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, , viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, kaip ji apibrėžta Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme su suteikiančiąja institucija, perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu ar nėra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis koncesijos sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (tris) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (tris) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ar per pastaruosius 3 (tris) metus nebuvo priimtas suteikiančiosios institucijos, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimas, kad Dalyvis sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.

- Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais per pastaruosius 3 (tris) metus nėra nustatyta, kad vykdydamas ankstesnę sutartį, nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimo, kai nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo - atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.

- Dalyvis nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo -  draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimo, kai nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

- Nėra pažeidęs nei vieno iš Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kai nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

- Nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo išskyrus Koncesijų įstatymo 26 straipsnio 4 dalies 8 punkte nurodytą pažeidimą, kai , nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

Dalyvis taip pat patvirtina, kad jis supranta, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka

- Dalyviams pateikus paraišką, jų atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams, deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktus duomenis [jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma ir kvalifikacinę atranką] šiame priede nustatyta tvarka patikrins  Komisija, Dalyviams nedalyvaujant.

- Komisija patikrins ir įvertins ar:

- Dalyvio paraiška atitinka Sąlygų 7 priede Paraiškos pateikimas nustatytus paraiškos pateikimo reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl draudimo pateikti ar dalyvauti pateikiant kelias paraiškas;

- Dalyvis pateikė visus dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius jo atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams;

- Dalyvio pateikti duomenys ir deklaracijos yra teisingos;

- Dalyvis (ne)atitinka kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai.

- Jeigu  atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams ar Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimui pagrindžiantys duomenys ar dokumentai bus netikslūs,  neišsamūs, klaidingi ar šių duomenų ar dokumentų trūks, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, Komisija paprašys tokio Dalyvio šiuos duomenis ar dokumentus patikslinti, papildyti ar paaiškinti. Tam padaryti Komisija Dalyviams suteiks protingą terminą.

- Kilus įtarimų dėl deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo pateiktos informacijos teisingumo, Komisija gali kreiptis į Dalyvį prašydama pateikti įrodymus dėl šioje deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumo. Dalyviui nepateikus dokumentų, įrodančių Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimą, Dalyvio paraiška atmetama.

- Komisija gali nevertinti visos paraiškos, jeigu patikrinusi jos dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, paraiška turi būti atmesta.

[jei kvalifikacinė atranka bus vykdoma, taikoma

- Kvalifikacinės atrankos metu bus palyginama Kvalifikacijos reikalavimus atitikusių Dalyvių kvalifikacija ir atrinkti ne mažiau kaip 3 (trys) labiausiai kvalifikuoti Dalyviai, kurie bus pakviesti pateikti [Pasirinkti Preliminarius / Išsamus pasiūlymus].

- Jeigu Kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai atitiks 3 (trys) ar mažiau Dalyvių,  kvalifikacinė atranka nebus vykdoma ir visiems Dalyviams, atitinkantiems Kvalifikacijos reikalavimus, kartu su pranešimu apie Kvalifikacijos patikrinimo rezultatus, Komisija išsiųs kvietimą pateikti [Pasirinkti Preliminarų / Išsamų pasiūlymą]. Tuo atveju, jeigu kvalifikacinės atrankos metu keletas Dalyvių surinks vienodą balų sumą, teikti [Pasirinkti Preliminarų / Išsamų pasiūlymą] bus pakviestas tas Dalyvis, kuris paraišką pateikė anksčiau.

- Komisija atliks Dalyvių kvalifikacinę atranką, vadovaujantis žemiau nurodytais kriterijais:

[Žemiau pateikiami kriterijų pavyzdžiai]

| Nr. | Kvalifikacinės atrankos kriterijus (K) | Kriterijų svarbos koeficientai arba balai (L) |
| --- | --- | --- |
| K1. | Dalyvio pagal vieną ar daugiau įvykdytų [jeigu aktualu ar tebevykdomų] svarbiausių statybos darbų [nurodomi svarbiausi statybos darbai] apimtis per paskutinius 5 (penkerius) metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 (penkerius) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (P1). [nurodyti sumą] Eur ribas viršijanti Dalyvio patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Vertinama - statybos darbų sąrašas parengtas pagal Sąlygų 11 priede Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma pateiktą formą. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad statybos darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą reikalavimus, ir tinkamai užbaigti, taip pat nurodant atliktų darbų adresą, vertes, laikotarpį [jeigu aktualu, pastatų paskirtį]. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus atliktų statybų darbų tinkamą užbaigimą pagrindžiančius įrodymus. | [nurodyti koeficientą pvz. 50] |
| K2. | Dalyvio pagal vieną ar daugiau sutarčių tinkamai suteiktų paslaugų [nurodoma kokios pagrindinės paslaugos panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos] apimtis per paskutinius 3 (trejus metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo Dalyvio įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 3 (trejus) metus) iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (K2). [nurodyti sumą] Eur ribas viršijanti Dalyvio patirtis ir (ar) pajėgumai nevertinami ir papildomi balai už tai neskiriami. Vertinama - paslaugų sąrašas parengtas pagal Sąlygų 12 priede Paslaugų sąrašo forma pateiktą formą. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti užsakovų pažymas apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai, nurodant suteiktų paslaugų adresą, vertes, laikotarpį [jeigu aktualu pastatų paskirtį]. Komisija pasilieka teisę reikalauti pateikti papildomus suteiktų paslaugų tinkamumą pagrindžiančius įrodymus. | [nurodyti koeficientą pvz. 50] |

Kiekvieno Dalyvio bendra kvalifikacijos įvertinimo balų suma (T) gaunama sudedant atskirų išankstinės kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balus:

T= iKi

Kiekvieno Dalyvio atskirų kvalifikacinės atrankos kriterijų (Ki) balai apskaičiuojami kaip santykinė kriterijaus reikšmė vertinamo atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmės (Pi) ir atitinkamo kriterijaus geriausios paraiškoms suteiktos reikšmės (Pimax) santykį padauginant iš atitinkamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balo (Li):

Ki=PiPi max* Li

Kur:

i – vertinamo s kvalifikacinės atrankos kriterijaus indeksas;

Ki – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus balai;

Pi – Dalyvio, kurio kvalifikacinės atrankos kriterijus vertinamas, Komisijos įvertinto ir apskaičiuoto kriterijaus reikšmė;

Pi max – didžiausia iš visų Dalyvių vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus reikšmė;

Li – vertinamo kvalifikacinės atrankos kriterijaus svarbos balas (lyginamasis svoris).

Apie Kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos rezultatus  Dalyviams bus pranešta iš karto, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo kiekvienos patikrinimo procedūros pabaigos. Dalyviams, kurių paraiška bus atmesta, Komisija nurodys paraiškos atmetimo priežastis.

- Priedas. Konfidencialumo įsipareigojimas

[Suteikiančiosios institucijos pavadinimas]

[Suteikiančiosios institucijos kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono ir fakso numeriai]

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |  |

(Projekto pavadinimas)

Siekdamas dalyvauti [Suteikiančiosios institucijos pavadinimas] (toliau – Suteikiančioji institucija) vykdomame Konkurse dėl [Projekto pavadinimas] (toliau – Projektas) įgyvendinimo bei gauti su vykdomu Projektu bei Konkurso procedūromis susijusią konfidencialią informaciją _____________________ (toliau – Dalyvis) prisiima žemiau nurodytus konfidencialumo įsipareigojimus:

  - Dalyvis įsipareigoja laikyti Konkurso metu iš Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos gautą bet kokią informaciją slaptai, saugoti tokią informaciją kaip savo komercines paslaptis, tačiau bet kokiu atveju taikant ne mažesnę konfidencialumo apsaugą nei taikytų vidutiniškai apdairus verslininkas, bei neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tokia konfidenciali informacija:

  - yra visuotinai žinoma arba viešai prieinama;

  - yra gauta iš trečiųjų asmenų, neprisiimant konfidencialumo įsipareigojimų informaciją atskleidusiam asmeniui;

  - turi būti atskleista tretiesiems asmenims Dalyviui siekiant dalyvauti Konkurse arba vykdant Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo, jeigu informaciją gaunantys tretieji asmenys prisiima konfidencialumo įsipareigojimus, kurie savo apimtimi yra ne mažiau griežti, nei konfidencialumo įsipareigojimai numatyti šiame Konfidencialumo įsipareigojime (jeigu tretieji asmenys atskleidžia Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos konfidencialią informaciją, už trečiųjų asmenų veiksmus atsako Dalyvis, kaip už savo);

  - buvo savarankiškai sukurta Dalyvio, nesinaudojant Suteikiančiosios institucijos arba Komisijos konfidencialia informacija, arba buvo anksčiau žinoma Dalyvio;

  - pagal galiojančius teisės aktus turi būti atskleista valstybės institucijoms, jeigu Dalyvis atskleidė valstybės institucijoms mažiausią įmanomą konfidencialios informacijos kiekį, ėmėsi visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad informaciją gavusi valstybės institucija laikytų gautą informaciją konfidencialiai ir apie tokį informacijos atskleidimą nedelsiant informavimo Suteikiančiąją instituciją arba Komisiją.

  - Šiame įsipareigojime numatyti konfidencialumo įsipareigojimai galioja tiek Konkurso procedūrų vykdymo metu, tiek šioms procedūroms pasibaigus.

  - Šis įsipareigojimas sukuria teisiškai įpareigojančias prievoles Dalyviui. Jų atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Su šio įsipareigojimo vykdymu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Suteikiančiosios institucijos registruotos buveinės vietą.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Statybos ir montavimo darbų sąrašo forma

(Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu)

- Priedas. Paslaugų sąrašo forma

(Pridedama atskiru dokumentu Microsoft Excel formatu)

- Priedas. Reikalavimai techninei inžinerinei informacijai

(Rekomenduojama forma. Turi būti tikslinama atsižvelgiant į Projekto specifiką)

- Visą techninę dokumentaciją Dalyvis turi pateikti skaitmeninėje versijoje. Tekstiniai (aprašomieji) dokumentai turi būti suderinti su Microsoft Word bei Microsoft Exel (kai reikalaujama) programine įranga, brėžiniai turi būti atidaromi Autocad programa. Dokumentai papildomai gali būti pateikiami .pdf formatu.

- Dalyvis, teikdamas Pasiūlymą, statinio, išorinių įrenginių ir elementų, kitų elementų dalių būklės apibūdinimą turi pateikti pagal Specifikacijas. Prie kiekvienos dalies turi būti pateiktas inžinerinius sprendimus, kokybinius bei kiekybinius parametrus pristatantis tekstas.

- Pateikiant / aprašant techninį sprendinį esminį dėmesį reikia su Pasiūlymo  informacija pateikti:

  - Objekto koncepcijos aprašymą, įvertinant esamą žemės sklypo situaciją ir poreikius.

  - Koncepciniai pasiūlymai turi perteikti:

    - Objekto apimtį;

    - Objekto integraciją aplinkoje;

    - Gretimų pastatų, teritorijų apibūdinimą Objekto atžvilgiu. Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis ir teritorijomis;

    - Objekto saulės judėjimo trajektorijos atžvilgiu;

    - Objekto tūrinių sprendinių ryšį su aplinkiniais statiniais;

    - Preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už jų;

    - Aplinkinių automobilių stovėjimo vietų analizę ir jų poreikio užtikrinimo sprendimo būdą.

  - Koncepcinių pasiūlymų techninis aprašymas turi perteikti:

    - Objekto koncepcijos techninių sprendinių, teritorijos ir patalpų išplanavimo esminius principus;

    - Siūlomas inžinerinių tinklų prisijungimo, įrengimo vietas Žemės sklypo ribose (jei numatoma, ir už sklypo ribų), vidaus inžinerinių sistemų sprendinius;

    - Vidaus inžinerinių sistemų, įrangų, baldų techninius sprendinius, techninius rodiklius ir kokybę pagrindžiančią informaciją;

    - Pagrįstas Dalyvio interpretacijas ne pagal Specifikacijas;

    - Interjero įrengimo gaires;

    - Įrangos, numatytos Specifikacijose, kokybę.

  - Žemės sklypo planas perteikiantis:

    - [nurodyti vietovės, miesto pavadinimą] reprezentatyvumą Objekte;

    - Numatomus esminius pokyčius neišvystytoje teritorijoje ir Objekto naujumą;

    - Objekto ryšys su gretimomis viešomis erdvėmis;

    - Teritorijos dangų planas, teritorijos apželdinimo sprendinius, mažoji architektūra, sklypo plano elementų (suoliukai, stoginės, aikštelės, lauko apšvietimas, šiukšlių konteinerių vietos ir t.t.) eksplikacijos ir sutartiniai žymėjimai;

    - Preliminarų eismo srautų vertinimą. Transporto ir pėsčiųjų srautai, siūlomi  papildomi ženklinimai užtikrinant saugų ir funkcionalų transporto ir pėsčiųjų judėjimą, transporto judėjimo kryptys, parkavimo ir pėsčiųjų srautų kryptys, judėjimo kontrolės sprendiniai (tvoros, vartai, pakeliami užtvarai, apsaugos ir praėjimo kontrolė, vaizdo stebėjimo sistemos ir pan.);

    - Siūlomas preliminarias inžinerinių tinklų pasijungimo vietas Žemės sklypo ribose ir, jei numatoma, už sklypo ribų, pateikiamas suvestinis inžinerinių tinklų planas.

  - Aukštų planai:

    - Principiniai bendro naudojimo, administracinių, specialios paskirties,  kitų pagrindinių ir pagalbinių patalpų išdėstymai Objekte;

    - Principinis Objekto visų aukštų patalpų išdėstymo planas;

    - Principinis viešųjų erdvių išdėstymo planas;

    - Ryšiai tarp susijusių funkcinių zonų;

    - Informacija pateikiama brėžiniuose su patalpų eksplikacijomis, sutartiniais žymėjimais, baldų ir įrangos išdėstymu.

  - Darnaus dizaino tipologiją, kuri turi apimti:

    - Dalyviai turi pateikti sprendinius, kurie demonstruoja šiuolaikinio projektavimo praktiką ir darnaus vystymo koncepciją, įskaitant visų medžiagų parinkimą, ekonominę naudą ir veiklos efektyvumą;

    - Specifikacijas atitinkančių darnaus dizaino sprendinių pagrindimą.

  - Objekto pagrindinių architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:

    - Konstrukcijų projektavimo / parinkimo pagrindinius principus:

    - Statinių fasadų ir pjūvių brėžiniai, visų Objekto fasadų brėžiniai su fasadų elementų medžiagiškumo sutartiniais žymėjimais ir spalviniu sprendimu, pateikiant fasadų medžiagų pavadinimus ir  tipus;

    - Būtinųjų ir specialiųjų reikalavimų sąrašą, kuriais bus vadovaujamasi projektavimo metu;

    - Objekto vizualizacijas ir koncepcinius sprendinius. Objekto teritorijos, statinių ir pastatų, eksterjero ir interjero sprendinių medžiagiškumo, spalvinių sprendinių, tūrinių ir erdvinių sprendinių vizualizacijos.

  - Objekto funkcinių – technologinių sprendinių tipologiją, kuri turi apimti:

    - Planuojamos eksploatuoti įrangos ir inžinerinių tinklų sąrašą;

    - Apsaugos tipologiją: Dalyvis turi pateikti informaciją, kaip siūlomi sprendiniai yra susiję su keliamais Objekto apsaugos ir saugumo reikalavimais. Tai apima, bet neapsiriboja:

- Objekto apsaugą perimetru;

- Personalo apsaugą;

- Apsaugą nuo vagysčių;

- Apsaugą Objekto patalpose.

    - Mechaninės inžinerinės sistemos sprendinių tipologiją: Dalyvis turi pateikti šildymo, vėdinimo, šaldymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų sukūrimo ir eksploatavimo pagrindinius principus;

    - Akustinių reikalavimų tipologiją: Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto pageidaujamų akustinių savybių įgyvendinimo metodus;

    - Gaisro apsaugos reikalavimų tipologiją: Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto apsaugos nuo gaisro sistemos projektavimo principus;

    - Elektrotechnikos projektavimo tipologiją: Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto elektros sistemų projektavimo principus;

    - Kitų specifinių inžinerinių sistemų aprašymą: Dalyvis turi pateikti pagrindinius planuojamo Objekto specifinių inžinerinių sistemų projektavimo principus.

  - Objekto projektavimo ir projekto įgyvendinimo gairių planą: Dalyvis turi pateikti planuojamų naudoti statybos metodų aprašymą bei pateikti statybų trukmės gairių planą.

  - Preliminarų eismo srautų vertinimą.

- Rengiant bei pristatant Objekto inžinerinės infrastruktūros sprendimus, prie Pasiūlymų turi būti pateiktos užpildytos Specifikacijų [nurodomi priedėlių numeriai] priedėliuose pateiktos formos..

- Priedas. Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui

(Žemiau nurodyti reikalavimai Finansiniam veiklos modeliui yra rekomendaciniai ir turi būti tikslinami atsižvelgiant į konkretaus Projekto ypatumus)

- Dokumente naudojamos sąvokos atitinka Sąlygose ir Sutartyje apibrėžtas sąvokas, jei šiame priede nėra nurodyta kitaip.

- 1. Dalyvis kartu su Pasiūlymu turi parengti ir pateikti Finansinį veiklos modelį (toliau – Finansinis veiklos modelis arba FVM), kuris pagrindžia Pasiūlyme nurodytą kainą, mokėjimų grafiką (jei taikoma), investicijų poreikį, finansavimo struktūrą ir numatomus projekto finansinius rezultatus.

- 2. Pateiktas FVM yra neatsiejama Dalyvio Pasiūlymo Konkursui dalis. Dalyvį pripažinus Konkurso laimėtoju, jo pateiktas FVM taps Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi.

- 3. FVM turi būti pateiktas MS Excel formatu, be slaptažodžių, apsaugų ar kitų apribojimų, leidžiančių Komisijai peržiūrėti, tikrinti ir atlikti skaičiavimų analizę.

- 4. FVM turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje Dalyviui  taikomais apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių reikalavimais. ir mokesčių reikalavimais. FVM turi būti įvertinta visų Projektui taikomų mokesčių įtaka finansiniams srautams.

- 5. FVM turi būti sudarytos tarpusavyje integruotos pelno (nuostolių), balanso ir pinigų srautų atskaitos visam Sutarties laikotarpiui. Šių ataskaitų duomenys turi būti tiesiogiai susieti su FVM prielaidomis ir skaičiavimais.

- 6. FVM turi apimti visą Sutarties laikotarpį, įskaitant projektavimo, statybos (jei taikoma), infrastruktūros eksploatavimo ir priežiūros laikotarpius.

- 7. FVM turi būti sudarytas taip, kad būtų užtikrintas skaidrumas, atsekamumas ir galimybė patikrinti visas naudojamas prielaidas bei skaičiavimus.

- 8. FVM turi būti rengiamas kalendoriniais mėnesiais visam Sutarties galiojimo laikotarpiui.

- 9. FVM pateikti skaičiavimai turi būti pagrįsti, t. y. FVM sudarymui naudojamos prielaidos turi būti detaliai aprašytos ir pagrįstos oficialiais duomenimis, naudojant oficialias duomenų bazes, tinklalapius, komerciniais pasiūlymais ir/arba sąmatomis, rinkos kainų analize ir pan. FVM skaičiavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su FVM.

- 10. FVM privalo būti parengtas pagal Sąlygose, įskaitant Sąlygose nustatyta tvarka patikslintoje Sutartyje ir (ar) Specifikacijoje ir (ar) jų prieduose, nustatytus reikalavimus (ir neatsižvelgiant į Sąlygose nustatyta tvarka Dalyvio Pasiūlyme teikiamus siūlymus Sutarčiai ir (ar) Specifikacijai ar kitus Dalyvio teiktus siūlymus derybų metu).

- 11. Komisija Pasiūlymo vertinimo metu gali reikalauti papildomų įrodymų dėl pateiktų duomenų ir prielaidų tikslumo bei patikimumo, taip pat prašyti papildomai paaiškinti kitus FVM aspektus, ištaisyti klaidas (kiek tai neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų normoms).

- 12. Finansinio veiklos modelio sudarymo pagrindai:

| FVM sudarymo pagrindas |  |
| --- | --- |
| - FVM sudarymo prielaidos | - Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti prielaidų rinkinį, kuriame būtų detalizuotos ir aprašytos visos FVM naudojamos prielaidos ir kurių detalumo turėtų pakakti norint parengti analogišką FVM. - Aprašant prielaidas turi būti aiškiai nurodyta, kad sumos FVM pateikiamos be PVM. - FVM prielaidų rinkinys pagrindžia ir paaiškina Dalyvio nurodytus numatomus patirti Finansinius srautus (Sąnaudos susijusios su Objekto sukūrimu, įrengimu, Paslaugų teikimu, įskaitant ir Ekonominės veiklos vykdymu, Pajamos už teikiamas Paslaugas įskaitant iš Ekonominės veiklos, finansavimo struktūra ir kt.) ir jų sudedamąsias dalis, apskaičiavimo principus. - FVM sudarymo tikslais visas planuojamas patirti komunalinių mokesčių Sąnaudas, susijusias su Objekto sukūrimu ir įrengimu iki Paslaugų teikimo, įskaitant ir Ekonominių veiklų vykdymo pradžios, priskirti Objekto sukūrimo savikainai. - Kartu su FVM turi būti pateikiami atitinkami išlaidas ir pajamas pagrindžiantys dokumentai (pvz., preliminarios sąmatos, apklausos, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas, kiti skaičiavimai ir dokumentai) arba turi būti paaiškinta, kokiu pagrindu ir iš kokių sudedamųjų dalių susideda nurodyti finansiniai srautai (pridedami priedai turi būti įvardinti FVM prie atitinkamų sąnaudų). - FVM nurodomi tik su Sutarties įgyvendinimu susiję finansiniai srautai, kurie bus patirti po Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. Iki Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos Dalyvio patirtos išlaidos FVM nenurodomos. |
| - Pagrindinės datos, periodiškumas | - Bazinė data FVM skaičiavimų pradžiai yra 20... m. sausio 1 d. [nurodyti datą] (toliau – Bazinė data). - Bazinė nekintanti prielaida, jog Sutarties terminas – [nurodyti terminą] metų. - Investicijų atlikimo terminas ne ilgiau kaip [nurodyti terminą] nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi. |
| - Valiuta | Duomenys užpildomi ir pateikiami eurais, atsižvelgiant į Bazinę datą. Tuo atveju, jeigu kartu su FVM Dalyvio numatomų patirti Sąnaudų ir kitų finansinių srautų apskaičiavimą pagrindžiančiuose dokumentuose naudojama kita valiuta, detalizuojamos kainų konvertavimo į eurus prielaidos. |
| - Indeksavimas | FVM sudaromas laikantis prielaidos, kad Dalyvio veiklos pajamoms ir Sąnaudoms indeksavimas nėra taikomas. Įgyvendinant Sutartį, Atlygiui (jei taikoma) bus taikomas indeksavimas, nurodytas Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. |
| - Investicijų grąžos norma | FVM pagal įvestas finansines prielaidas atskirai apskaičiuojama Projekto grąža ir Investicijų grąža investuotam kapitalui (investuotam nuosavam kapitalui, subordinuotam nuosavam kapitalui ir pan.). |
| - Vidutinė svertinė kapitalo kaina | FVM pagal įvestas finansines prielaidas apskaičiuojama vidutinė svertinė kapitalo kaina . |
| - Finansinė diskonto norma | Skaičiavimo ir Pasiūlymo pateikimo tikslais rengiant FVM taikoma reali 4,00 (keturių) proc. finansinė diskonto norma (FDN). |
| - [jeigu taikoma] Mokesčio skaičiavimas | Dalyvio siūlomas Mokestis turi būti apskaičiuotas nepritaikant jokių papildomų modifikacijų, t. y. įtraukdamas šį mokestį į FVM, Dalyvis turi daryti prielaidą, kad Koncesininkas teiks Paslaugas pilna apimtimi, t. y. nebus pritaikytas Mokesčio mažinimo mechanizmas. |
| - [jeigu taikoma] Atlygio Koncesininkui skaičiavimas | Dalyvio siūlomas Atlygis Koncesininkui turi būti apskaičiuotas nepritaikant jokių papildomų modifikacijų, t. y. atlikdamas skaičiavimus, Dalyvis turi daryti prielaidą, kad Koncesininkas teiks Paslaugas pilna apimtimi, t. y. nebus pritaikytas Atlygio Koncesininkui mažinimo mechanizmas.] |

- 11. Finansavimo plano ir finansinio pajėgumo pagrindimas:

| Finansavimo planas ir finansinio pajėgumo pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Finansavimo poreikio įvertinimas ir numatoma kapitalo struktūra | Dalyvis kartu su FVM turi pateikti Sutarties finansavimo struktūros aprašymą ir pagrindžiančius dokumentus, kuriais įrodytų, kad Dalyvis pritraukė pakankamai lėšų Sutarties finansavimui ir kad numatomas Sutarties finansavimo planas: - apima visą finansavimo struktūrą bei siūlomus instrumentus; - pateiktas visų finansavimo šaltinių išsamus aprašymas; - pateiktos visų laidavimo garantijų sąlygos ir išsami informacija, kaip Koncesininkas vykdys šias sąlygas; - pateiktas aprašymas apie Koncesininko numatomą vykdyti apsidraudimo strategiją ir reikalavimus. |
| - Finansavimo sąlygos (skolintas kapitalas) | Sutarties finansavimo šaltiniu numatant paskolą ar kitą skolintų lėšų finansavimo šaltinį (įskaitant subordinuotas paskolas, išperkamąją nuomą), žemiau nurodyta informacija turi būti pateikta apie kiekvieną Finansuotoją ir Kitą paskolos teikėją, kaip išsamios finansavimo sąlygos arba įsipareigojimo finansuoti raštas: - Finansuotojo ir Kito paskolos teikėjo rekvizitai ir kredito reitingas (jei reitinguojama); - skiriama ar įsipareigota skirti lėšų suma; - lėšų išmokėjimo terminas; - detali informacija apie atidėjimo laikotarpį, įskaitant jo trukmę ir nenumatytus atvejus; - grąžinimo ar išpirkimo grafikas, su išpirkimo datomis, išankstinio grąžinimo sąlygomis (įskaitant negrąžintos paskolos dalies apmokėjimo sąlygas); - užstatų, garantijų ar kitų užtikrinimų reikalavimai (iš patronuojančios bendrovės ar trečiųjų šalių); - sutarties parengimo, įsipareigojimo, tarpininkų ir kiti panašūs mokesčiai; - palūkanų normos ir maržos, įskaitant didėjimo / mažėjimo mechanizmus; - esminiai apribojimai, įsipareigojimai ir kiti reikalavimai; - reikalavimai rezervų sąskaitoms; - nemokumo ar kiti panašūs susitarimai; - teisių ir pareigų perdavimo susitarimai; - išankstinės sąlygos; - veiklos vertinimo (angl. Due diligence) reikalavimai; - kiti apribojimai, reikalavimai ar sąlygos, kurios finansiškai turėtų įtakos Dalyvio galimybei pritraukti finansavimą; - detali informacija apie finansavimo (numatytų Sutarties įgyvendinimui skirti lėšų) prieinamumą ir Finansuotojo (jeigu Finansuotojas nėra kredito įstaiga) ir Kito paskolos teikėjo finansinę būklę; - Dalyvis, rengdamas FVM, turi atsižvelgti į visus paskolos teikėjo reikalavimus. |
| - Finansavimo sąlygos (nuosavas kapitalas) | Dalyvis turi nurodyti: - nuosavo kapitalo teikėjus, akcininkus ir laiduotojus; - nuosavo kapitalo teikėjų juridinius duomenis ir kredito reitingą (jei reitinguojama); - numatomą įnešti kiekvieno nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) kapitalo dydį; - išsamias nuosavo kapitalo teikimo sąlygas, įskaitant laukiamą nuosavo kapitalo grąžą, kitus esminius apribojimus ir reikalavimus; - detalią informaciją apie nuosavo kapitalo finansavimo prieinamumą ir nuosavo kapitalo teikėjo (-ų) finansinę būklę (pateikiamos paskutinių pilnų 3 finansinių metų audituotos bei paskutinės tarpinės finansinės ataskaitos, finansavimo šaltinių, grynųjų pinigų arba kito likvidaus turto, kuris bus prieinamas siekiant užtikrinti numatytą nuosavo kapitalo lygį, aprašymai; investicinių fondų atveju pateikiami preliminarūs investuotojų sąrašai bei ketinimų protokolai su numatomomis investuoti sumomis); - informaciją apie visus reikšmingus finansinius įvykius, kurie gali paveikti dabartinę finansinę ūkio subjekto būklę, nuo paskutinių teiktų metinių finansinių ataskaitų. - Dalyvis, rengdamas FVM, turi atsižvelgti į visus nuosavo kapitalo teikėjo reikalavimus. |
| - Refinansavimas | Jei Dalyvis planuoja naudoti refinansavimo instrumentus, jis turi aprašyti refinansavimo planą ir pateikti prielaidas dėl refinansavimo struktūros ir laikotarpio, palūkanų normos, maržos, grąžinimo laikotarpio, mokėjimų grafiko, rezervų sąskaitųir kitų reikalaujamų rodiklių. |
| - Finansavimo pajėgumo patikslinimas | Komisija savo nuožiūra gali reikalauti papildomų įrodymų dėl finansavimo pajėgumo užtikrinimo. |

- 12. Reikalavimai Investicijų ir Sąnaudų pagrindimui:

| Investicijų ir Sąnaudų pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Investicijų sąnaudos | FVM pateikiami išsamūs duomenys apie Investicijas į Objektą, pagal Specifikacijų [nurodyti numerį] priedėlyje Darbai nurodytą informaciją. Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai surandama. |
| - Paslaugų teikimo Sąnaudos | FVM pateikiama išsami informacija apie Paslaugų teikimo Sąnaudas. Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesio ir bendras sumas. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkos kainas ir / arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai surandama. |
| - Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos | FVM pateikiama išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su Atnaujinimo ir remonto darbais, apskaičiuotas atsižvelgiant į Specifikacijose pateiktus reikalavimus. Atnaujinimo ir remonto Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Investicijų grupes, nurodant mato vnt. (pvz., kv. m.), kiekį ir vieneto kainą bei bendras sumas. |
| - Administravimo ir valdymo sąnaudos | FVM pateikiama išsami informacija apie Sąnaudas, susijusias su valdymu bei administravimu (pvz., darbuotojų darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos, audito paslaugų, patalpų nuomos, draudimo ir kt. Sąnaudos). Administravimo ir valdymo Sąnaudos turi būti detalizuotos pagal Sąnaudų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesio ir bendras sumas. Kartu su FVM Dalyvis turi pateikti Administravimo ir valdymo Sąnaudų apskaičiavimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus (sąmatas, nuorodas į rinkos kainas, ir/arba kitus skaičiavimus) bei pačiame FVM pateikti nuorodas į juos taip, kad informacija, siekiant patikrinti prielaidų pagrįstumą, būtų lengvai surandama. |
| - Finansavimo sąnaudos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti išsamią informaciją apie visas finansavimo Sąnaudas, įskaitant palūkanų normas, maržas, mokesčius, nuosavo kapitalo suteikimo sąlygas ir kt. |
| - Kitos sąnaudos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti išsamią informaciją apie visas kitas Sąnaudas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, įskaitant rizikos eliminavimo sąnaudas ir jų detalizavimą. |
| - [jeigu taikoma] Mokestis | Dalyvis turi pateikti informaciją apie jo siūlomą mokėti Mokestį per metus Eur be PVM. |

- 13. Reikalavimai pajamų pagrindimui:

| Pajamų pagrindimas |  |
| --- | --- |
| - Pajamos | Dalyvis, rengdamas FVM, turi pateikti detalią informaciją apie planuojamas gauti pajamas. Pajamos turi būti detalizuotos pagal pajamų grupes, nurodant jų sudedamąsias dalis, išreikštas vieneto ir jo įkainio sandauga bei pateikiant mėnesio ir bendras sumas. Kartu su FVM turi būti pateiktas paaiškinimas, kuo remiantis yra planuojamas atitinkamų pajamų dydis ir apimtis bei pagrindžiantys dokumentai. |
| - [jeigu taikoma] Atlygis koncesininkui | Dalyvis turi pateikti informaciją apie Suteikiančiosios institucijos Koncesininkui mokėtiną Atlygį per metus Eur be PVM. |
| - Kitos pajamos | Dalyvis turi pateikti detalią informaciją apie kitas Koncesininko planuojamas gauti pajamas. |

- Priedas. Reikalavimai teisinei informacijai

- Informacija apie Subtiekėjus

  - Užpildytą žemiau pateiktą lentelę:

| Subtiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas (Darbai ar Paslaugos pavedamos Subtiekėjui, jų procentinė dalis nuo [pasirinkti taikomą Atlygio / arba Mokesčio) |
| --- | --- |

  - Sutartinių santykių schemą kartu su paaiškinimu (pridedama atskiru dokumentu).

- Patvirtinimas dėl nepakitusio atitikimo Kvalifikacijos reikalavimams , t. y. patvirtinimas, jog Dalyvio paraiškoje nurodyti duomenys apie atitikimą Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai nurodytiems  Kvalifikacijos reikalavimams ir pagal kuriuos Komisija  atliko kvalifikacinę atranką pagal Sąlygų 9 priede Paraiškų vertinimas ir kvalifikacinės atrankos atlikimo tvarka nustatytus kriterijus nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Dalyvis turi pateikti Suteikiančiajai institucijai atnaujintus duomenis.

- Patvirtinimas, kad Dalyvio kartu su paraiška pateiktoje deklaracijoje dėl Reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo nurodyti duomenys nepasikeitė. Jeigu šie duomenys pasikeitė, Dalyvis turi pateikti Suteikiančiajai institucijai atnaujintą deklaraciją.

- Pasiūlymai Sąlygų 21 priede Sutarties projektas pateiktam Sutarties projektui, įskaitant visus priedus (netaikoma teikiant Galutinius pasiūlymus). Dalyviai turi pateikti Sutarties projektą, atnaujintą pagal visus siūlomus pakeitimus (pakeitimai turi būti pažymėti naudojant teksto redagavimo programos funkciją „sekti pakeitimus“ ar jai analogišką funkciją). Šalia keičiamų nuostatų turi būti pridėti komentarai naudojant komentarų funkciją. Komisija su siūlomais pakeitimais neprivalo sutikti, tačiau į šiuos pakeitimus Komisija gali atsižvelgti rengdama galutinį Sutarties projektą.

- Pasiūlymai Sutarties projektui turi būti pateikti pakeitimų lentelėje, kurioje kiekvieno siūlomo pakeitimo atžvilgiu turi būti nurodyta:

  - Siūlomas keisti  Sutarties projekto punktas;

Sutarties projekto punktas su pažymėtais siūlomais pakeitimais ir siūlomą pakeitimą paaiškinančiu komentaru,

- Dalyvis turi pateikti siūlomų pakeitimų lentelę elektroniniu redaguojamu formatu.

- Priedas. Reikalavimai Objekto sukūrimo, Paslaugų teikimo planui

      - Objekto sukūrimo ir  Paslaugų teikimo planas (toliau – Planas) yra Dalyvio pateikiamas [įrašomas Objektas] sukūrimo ir eksploatacijos vykdymo, [įrašomas Objektas] ir Paslaugų teikimo aprašas, pateikiamas kartu su Pasiūlymu. Pagal pateiktą Planą bus sprendžiama apie Dalyvio  gebėjimus ir galimybes įgyvendinti Projektą. Šiame Plane Dalyvis turi nurodyti kaip įgyvendins Projektą, pateikdamas statybos, projektavimo ir eksploatacijos darbų, [įrašomas Objektas] valdymo bei Specifikacijose nurodytų Paslaugų teikimo , detalų aprašymą, kuriame turės būti nurodyta kaip Dalyvis, atsižvelgdamas į Specifikacijose keliamus reikalavimus, sugebės įgyvendinti Sutartį.

      - Planas turi būti rengiamas ir pateiktas pagal šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje esančią formą.

      - Atkreiptinas dėmesys, kad Dalyvis pateikdamas Planą gali nurodyti ir kitus, neapsiribojant pateiktais šio Sąlygų priedo 1 priedėlyje reikalavimais, Projektui svarbius aspektus, kuriais remiantis Komisija galės išsamiau įvertinti Pasiūlymo atitikimą Sąlygoms bei jį įvertinti.

16 priedo 1 priedelis. Objekto sukūrimo ir paslaugų teikimo plano forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Suteikiančiosios institucijos pavadinimas]

OBJEKTO SUKŪRIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Vieta) |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |

Turinys

1.	OBJEKTO SUKŪRIMO PLANAS

1.1.	Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

1.2.	Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

1.3.	Statybos kontrolės procesas

2.	PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

2.1.	Teikiamos Viešosios paslaugos

2.2. Vykdoma Ekonominė veikla

2.3.	Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui

- Objekto sukūrimo planas

  - Projektavimo etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

    - Žemės sklype projektuojami statiniai

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo projektuojamus pastatus, inžinerinius statinius. Taip pat nurodoma ar Žemės sklype yra gamtinių, istorinių, kultūrinių ar archeologinių vertybių/.

    - Projektavimo procesas

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo projektavimo etapus, kiekvieno etapo trumpą aprašymą. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:

- inžinerinių tyrinėjimų atlikimas;

- projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas Suteikiančiajai institucijai suderinimui;

- trūkstamų inžinerinių prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui esamų prisijungimo sąlygų atnaujinimas;

- projektinių pasiūlymų pateikimas savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje įgyvendinamas Projektas ir projekto viešinimo procedūros atlikimas;

- poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengimas ir procedūrų įvykdymas;

- pastatų energetinio naudingumo vertinimas;

- techninio projekto parengimas ir teikimas Suteikiančiajai institucijai, pastabų techniniam projektui iš Suteikiančiosios institucijos gavimas, techninio projekto pagal Suteikiančiosios institucijos pastabas taisymas;

- techninio projekto bendroji ekspertizė, techninio projekto pagal ekspertizės pastabas pataisymas;

- techninio projekto derinimas su atsakingomis institucijomis, statybą leidžiančio dokumento gavimas;

- darbo projekto rengimas;

- projekto vykdymo priežiūra/.

    - Projektavimo etapo grafikas

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo projektavimo etapų preliminarius terminus. Nurodant terminus, projektavimo etapai, nurodyti šio Plano 1.1.2 dalyje turi būti sustambinti pagal procesus, eiliškumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

Dalyvis Darbų atlikimo plano projektavimo etapo grafike nurodo suplanuotos bendrosios projekto ekspertizės teigiamo akto gavimo datą.

  - Statybos darbų etapo aprašymas, organizavimo procedūros ir terminai

    - Statybos darbų procesas

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo statybos Darbų etapus, etapo trumpą aprašymą, preliminarius terminus. Žemiau pateikiamas rekomendacinis sąrašas:

- laikinų buitinių patalpų įrengimas;

- statybos aikštelės aptvėrimas laikina tvora;

- laikinų sandėliavimo vietų paruošimas;

- informacinių, įspėjamųjų, draudžiamųjų ženklų įrengimas;

- projekto komandos formavimas (atsakingų asmenų paskyrimo įsakymai, pranešimai apie atsakingus asmenis, atsakomybių ir funkcijų nustatymas);

- dokumentų paketo suformavimas;

- statybos darbų technologinio projekto parengimas;

- statybvietės įrengimas pagal SDTP;

- informacinio stendo (pagal STR ir Sutarties reikalavimus) įrengimas;

- grafikų parengimas;

- subrangos ir pagrindinių medžiagų užsakymo planas;

- darbo jėgos poreikio nustatymas (pagal detalų darbų vykdymo grafiką);

- pagrindinių mechanizmų / įrangos poreikio nustatymas;

- valstybinių institucijų informavimas apie darbo pradžią;

- mobilizacija;

- statybos darbų vykdymas;

- statybos darbų užbaigimas;

- defektų taisymas;

- pridavimo procedūros;

demobilizacija/.

    - Statybos darbų grafikas

/Šioje dalyje Dalyvis pateikia statybos darbų terminus pagal šio Plano punkte nurodytus etapus: sustambintą kalendorinį viso Objekto statybos darbų laikotarpio grafiką, skirtą matyti bendrą situaciją Objekte (angl. k. Master Plan) ir susmulkintą (3 – 4 mėn.) kalendorinį grafiką, parodantis detalesnę Objekto situaciją pagal statybos darbus (angl. k. Look ahead), pagal kurį galima būtų įvertinti galimas rizikas, įskaitant riziką dėl vėlavimo. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

    - Statybos darbų ir įrengimo darbų vykdymo metu taikomų technologijų aprašymai

Atsižvelgiant į Objekto paskirtį ir pobūdį techninio projekto rengimo metu rengiamas statybos darbų technologijos projektas – techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei metodus ir konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą. Jis privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, atliekant žemės darbus greta esamų statinių. Statybos darbų technologijos projekto struktūra yra pateikta Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848, 3 priede. Statybos darbus iš technologinės pusės kontroliuoti turi padėti parengtas BIM modelis, kuriame bus galimybė atlikti nuolatinę statybos darbų vykdymo kontrolę, lyginant faktiškai vykstančius statybos darbus su jų planu BIM modelyje per BAM (angl. k. Building Assembly Modeling) procedūrą.

/Šioje dalyje Dalyvis pateikia pagrindinių statybos darbų technologinius aprašymus. Žemiau yra pateikti pagrindiniai darbai yra rekomendacinio pobūdžio, Dalyvis turi pasirinkti pagrindinius darbus atsižvelgiant į techninius sprendinius:

- betonavimo darbai;

- darbai su gelžbetoniu;

- metalo darbai;

- apdaila;

- mūro sienos;

- gipsas;

- keraminės plytelės;

- lubos;

- dažymas;

- metalo ir medžio darbai/.

    - Registravimo įrankio aprašymas

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti sistemą ar sistemas, kurios bus atliks Registravimo įrankio funkcijas, pateikti aprašymą, sistemų funkcionalumą. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

  - Statybos kontrolės procesas

Statybos kontrolės procesas apima prevencines priemones bei oficialius kontrolės įrankius. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas prevencijos priemonių organizavimui ir valdymui.

    - Darbų planavimo ir vykdymo kontrolės proceso aprašymas, organizavimas ir valdymas

/Šioje dalyje Dalyvis turi nurodyti atskirų Darbų etapų rizikingumo vertinimo, kontrolės mechanizmus ir įrankius, prevencines priemones, jų organizavimą ir valdymą ir kitą informaciją, susijusią su Darbų tinkamo planavimo ir vykdymo kontrole. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija /.

    - Aplinkosauga ir tvarumas Darbų vykdyme

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintų Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo reikalavimų; (2) minimizuojamas statybinių atliekų kiekis; (3) perdirbtos ir panaudotos statybinių ir griovimo atliekos (4) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; (5) užtikrinamas ekologiškų statybinių medžiagų ir gaminių, turinčių aplinkosaugines produktų deklaracijas (pagal standartus EN 15804+A1 ir ISO 14025) naudojimas, ar bus naudojami medienos gaminiai / produkcija, turintys FSC deklaracijas, kuriems žaliavos tiekiamos iš tvariai auginamų miškų; (6) laikomasi ekologinių išteklių apsaugos. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

- Paslaugų teikimo planas

Paslaugų teikimo planas apima techninės priežiūros, valymo, teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros paslaugas, Spcifikacijose nurodytas ir Dalyvio siūlomas Komercines veiklas, todėl atskiri planai nebus rengiami.

  - Teikiamos Viešosios paslaugos

    - Viešųjų paslaugų sąrašas

/Šioje dalyje Dalyvis detalizuoja visas teikiamas Viešosios paslaugas ir Objekto atskirs erdves ar patalpas, ar atskirus statinius, kuriuose Viešosios paslaugos teikiamos/.

    - Viešųjų paslaugų teikimo terminai

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo Viešųjų paslaugų teikimo terminus. Viešųjų paslaugų terminai / grafikas turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Viešųjų paslaugų teikimo terminais, grafiku/.

    - Objekto techninės priežiūros organizavimas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo kaip bus užtikrintas Objekto viso gyvavimo ciklo eksploatacinis ir funkcinis efektyvumas be galimybės peroptimizuoti patalpas taip, kad jos atitiktų kintančius poreikius / paklausą, minimizuotų poreikį Papildomiems darbams ar tokių Papildomų darbų kainą. Taip pat turi būti nurodyti Viešosios paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Objekto technine priežiūra/.

    - Energinių resursų suvartojimo fiksavimas, priežiūros ir valdymo aprašymas

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus apskaitomos energijos suvartojimo sąnaudos, kaip bus vykdoma stebėsena ir kontrolė bei pasiūlymų teikimas dėl energijos taupymo galimybių ir priemonių. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su energinių resursų vartojimu, kontrole ir stebėsena/.

    - BMS sistemos funkcionavimas

/Šioje dalyje Dalyvis pateikia informacija ir aprašymai apie sistemas, kuriose bus įdiegtas BMS sistemos funkcionalumas. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su BMS sistema/.

    - Patalpų valymas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo Objekto patalpų, erdvių valymo intensyvumą, atsižvelgiant į patalpų paskirtį, teisės aktų ir Specifikacijų reikalavimus. Taip pat aprašomi valymo būdai, naudojama įranga, Viešosios paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai. Jeigu Specifikacijose numatyta dezinfekavimas ir / ar desinsekcija, ir / ar deratizavimas, šių Viešųjų paslaugų teikimo būdai, metodai, apimtys ir kt. taip pat aprašomi šiame skyriuje. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su valymo Viešųjų paslaugų teikimu/

    - Teritorijos, žaliųjų zonų priežiūra ir valymas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo kas patenka į teritorijos ir žaliųjų zonų priežiūros Viešųjų paslaugą, kokie būdai , įranga bus naudojami šių Viešųjų paslaugų tikimui, Viešosios paslaugos intensyvumas, priklausomai nuo sezono, atskirų teritorijos erdvių specifiškumo ar naudojimo intensyvumo, Viešosios paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmai ir pan. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su teritorijos, žalių zonų priežiūra ir valymu/

    - Atliekų tvarkymas

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo atliekų surinkimo, rūšiavimo, saugojimo, transportavimo ir utilizavimo procesą, naudotinas priemones / įrangą, dažnumą, Viešosios paslaugos kokybės kontrolės užtikrinimo mechanizmus ir kitą svarbią informaciją, susijusią su šia Viešąja paslauga/.

    - Kitos Viešosios paslaugos, nenurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse

/Šioje dalyje Dalyvis aprašo kitas Viešąsias paslaugas, kurios nėra nurodytos šio plano 2.1.3 - 2.1.8 dalyse – intensyvumą, teikimo būdus, metodus, naudojamą įrangą ir kt./.

  - Ekonominių veiklų vykdymas

    - Ekonominių veiklų sąrašas

/Šioje dalyje Dalyvis detalizuoja visas planuojamas vykdyti Ekonomines veiklas nurodant kurioje Objekto dalyje kokia veikla bus vykdoma ir kas vykdys veiklą – Koncesininkas, Subtiekėjai ir pan/.

    - Ekonominė veiklos vykdymo terminai

/Šioje dalyje Dalyvis nurodo kiekvienos planuojamos Ekonominės veiklos vykdymo terminus. Ekonominės veiklos vykdymo terminai / grafikas pagal galimybes turi būti nurodomas detaliai. Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija, susijusi su Ekonominės veiklos vykdymo terminais, grafiku/.

    - Ekonominės veiklos vykdymas

/Šioje dalyje Dalyvis detaliai aprašo kiekvieną planuojamą Ekonominę veiklą – suinteresuotos grupės (vartotojai), apimtis, kainodara ir pan./

  - Paslaugų atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, tvarumui, darnumui

/Šioje dalyje Dalyvis turi aprašyti kaip bus (1) laikomasi Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų; (2) efektyvinamas energijos vartojimas, kaip bus taupoma energija; Taip pat pateikiama kita Specifikacijose reikalaujama arba Dalyvio nuomone svarbi informacija/.

____________________

- Priedas. Pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijai

      - Dalyviui pateikus Pasiūlymą, jį pagal šiame priede nurodytą tvarką ir kriterijus įvertins Komisija. Vertinimo procedūros atliekamos Dalyviams nedalyvaujant.

- pasiūlymų patikrinimas ir įvertinimas

[Jei teikiami Preliminarūs pasiūlymai] Vertindama Preliminarius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Preliminarus pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Preliminaraus pasiūlymo;

      - Preliminaraus pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Preliminarus pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas, Sąlygų III.56 punkte ir kitus Preliminaraus pasiūlymo pateikimo reikalavimus;

      - Preliminarus pasiūlyme nėra techninių bei aritmetinių [pasirinkti taikomą Mokesčio arba Atlygio] apskaičiavimo klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Preliminarus pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Preliminariam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

Vertindama Išsamius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Išsamus pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Išsamaus pasiūlymo;

      - Išsamaus pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Su Išsamiu pasiūlymu pateikti visi Sąlygų 69 - 82 punktuose nurodyti dokumentai;

      - Išsamus pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas;

      - Išsamiame pasiūlyme nėra [pasirinkti taikomą Atlygis / arba Mokesčio]  ar kitų Išsamiame pasiūlyme, įskaitant Finansinį veiklos modelį aprašytų pajamų ar išlaidų sumų apskaičiavimo aritmetinių klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Išsamus pasiūlymas yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

      - Pateiktas tinkamas Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas;

      - Išsamus pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Išsamiam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

Vertindama Galutinius pasiūlymus Komisija patikrins, ar:

      - Galutinis pasiūlymas pateiktas dėl Projekto įgyvendinimo visa reikalaujama jo apimtimi;

      - [Jeigu taikomas Atlygis nurodoma: Pasiūlytas Atlygis neviršija pirkimui skirtų lėšų. Laikoma, kad pasiūlytas Atlygis yra per didelis ir nepriimtinas, jeigu jis viršija [nurodyti sprendimą, dėl Projekto tikslingumo, priėmusios institucijos pavadinimą, sprendimo datą ir numerį] nurodytus maksimalius turtinius įsipareigojimus minusavus Suteikiančiosios institucijos pasiliekamų rizikų vertę, kuri lygi [nurodyti Suteikiančiosios institucijos prisiimamų rizikų vertę];

      - Nepateikiama daugiau kaip vieno ar alternatyvaus Galutinio pasiūlymo;

      - Galutinio pasiūlymo galiojimo terminas nėra trumpesnis nei prašoma;

      - Su Galutiniu pasiūlymu pateikti visi Sąlygų 108 - 121 punktuose nurodyti dokumentai;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka pateikimo reikalavimus, nustatytus Sąlygų 18 priede Pasiūlymų pateikimas ;

      - Galutiniame pasiūlyme nėra [pasirinkti taikomą Atlygio / arba Mokesčio]  ar kitų Galutiniame pasiūlyme, įskaitant Finansinį veiklos modelį aprašytų pajamų ar išlaidų sumų apskaičiavimo aritmetinių klaidų – tokiu atveju Dalyvis turės per nustatytą laiką jas ištaisyti;

      - Galutinis pasiūlymas atitinka sąlygas, yra pagrįstas ir įgyvendinamas;

      - Pateiktas [jei taikoma gautas Dalyvio (-ių), kuris (-ie) yra pakviestas (-i) į derybas bei pateikti Galutinį pasiūlymą (-ius), Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimas;]

      - Galutinis pasiūlymas atitinka kitus Sąlygose Galutiniam pasiūlymui nustatytus reikalavimus.

      - Jeigu Dalyvis Preliminariame / Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Sąlygų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašys Dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

      - Nustačius, kad Dalyvio Preliminarus / Išsamus / Galutinis pasiūlymas netenkina bent vieno iš aukščiau nurodytų atitinkamų kriterijų, ir, aukščiau nurodytais atvejais, kai Dalyvis per Komisijos nustatytą terminą neištaisys Preliminaraus / Išsamaus / Galutinio pasiūlymo atitinkamų trūkumų, tokio Dalyvio Preliminarų / Išsamų /Galutinį pasiūlymą Komisija atmes. Tačiau Dalyvis negali paaiškinti, patikslinti ir išsamiai apibūdinti savo Išsamų /Galutinį pasiūlymą, jeigu tokiu paaiškinimu, tikslinimu ar išsamiai apibūdinimu būtų pakeista Galutinio pasiūlymo esmė arba dalyvavimo Konkurse reikalavimai, iškreipta ar apribota konkurencija ir diskriminuojami ūkio subjektai / Dalyviai.

      - Komisija gali nevertinti viso Galutinio pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis Sąlygų reikalavimais, Galutinis pasiūlymas turi būti atmestas

      - Komisija gali nuspręsti nesudaryti Sutarties su ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą pateikusiu Dalyviu, jeigu jis nustato, kad Galutinis pasiūlymas neatitinka Koncesijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų.

      - Jei Sąlygas atitiks tik vienas Išsamus pasiūlymas, jo vertinamas pagal žemiau išvardintus kriterijus nebus atliktas ir jį pateikęs Dalyvis bus iš karto kviečiamas į derybas.

Išsamių / Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai

      - Išsamūs/ Galutiniai pasiūlymai, atitinkantys Sąlygų reikalavimus, bus vertinami žemiau išvardintais vertinimo kriterijais, susidedančiu iš tokių dalių:

| Nr. | Vertinimo kriterijus | [Pasirinkti taikomą Galimas balų skaičius / arba Kriterijaus funkcinio parametro lyginamasis svoris] | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijai (C) |  | [vertinimo skalė] |  |
|  | [pasirinkti taikomą Suteikiančiosios institucijos mokamas Atlygis / arba Mokestis] | [vertinimo skalė] arba [L1=[lyginamasis svoris]] |  |
|  | [Nurodyti kitus vertinimo kriterijus] | [vertinimo skalė] arba [L2=[lyginamasis svoris]] |  |
| Techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijai (T) |  | [vertinimo skalė] |  |
|  | [Nurodyti kitus vertinimo kriterijus] | [vertinimo skalė] arba [L1=[lyginamasis svoris]] |  |
|  | [. . . ] | [vertinimo skalė] arba [L2=[lyginamasis svoris]] |  |
|  | [. . . ] | [vertinimo skalė] arba [Ln=[lyginamasis svoris]] |  |
| Suma: |  | [vertinimo maksimali suma] | 100 |

Išsamaus / Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Dalyvio Išsamaus / Galutinio pasiūlymo Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijų (C) ir Techninių aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijų (T) balus:

S=C+T

Kriterijaus C balai apskaičiuojami [pasirinkti taikomą pasiūlyto didžiausio Investuotojo / Koncesininko mokamo Mokesčio/ arba Suteikiančiosios institucijos Investuotojui / Koncesininkui mokamos mažiausio Atlygio] (Cmin) ir vertinamo Išsamaus arba Galutinio pasiūlymo [pasirinkti taikomą Mokesčio arba Atlygio] (Cp) santykį padauginant iš C kriterijaus lyginamojo svorio (X):

;

Kriterijaus balas (T) apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T=iTi

Atskirų kriterijų (Ti) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Li):

Ti=sP×Li

Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax arba Rmin) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls).

Priklausomai nuo to, kuri (didžiausia ar mažiausia) vertinama kriterijaus parametro reikšmė laikoma geriausia, kriterijaus parametras (Ps) įvertinamas pagal šią formulę:

, taikoma [nurodyti parametrus] parametrų atveju;

, taikoma [nurodyti parametrus]  parametrų atveju.

[Aprašyti, kaip bus apskaičiuojami parametrų įvertinimai]

- Išsamių ir Galutinių pasiūlymų vertinimas

      - Komisija įvertins Išsamius/ Galutinius pasiūlymus pagal nurodytus vertinimo kriterijus ir išrinks ekonomiškai naudingiausią Išsamų / Galutinį pasiūlymą. Ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bus sudarytas neatmestų Dalyvių sąrašas. Jei keleto Dalyvių Išsamaus/ Galutinio pasiūlymo ekonominis naudingumas bus vienodas, sudarant Dalyvių sąrašą pirmesnis į jį bus įrašytas Dalyvis, kurio Išsamus/Galutinis pasiūlymas buvo pateiktas anksčiau. Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Dalyvių sąrašą jų Išsamių pasiūlymų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir kviečiamą į derybas Dalyvį suinteresuotiems Dalyviams bus pranešta [nurodyti, kokiu būdu bus informuojami dalyviai], ne vėliau kaip per [terminas, rekomenduotina – 3] Darbo dienas nuo vertinimo atlikimo.

      - Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Išsamų pasiūlymą, kartu su pranešimu apie vertinimo rezultatus gaus kvietimą dalyvauti derybose.

      - Dalyvis, pateikęs ekonomiškai naudingiausią Galutinį pasiūlymą, bus pakviestas sudaryti Sutartį su Suteikiančiąja institucija.

      - Tuo atveju, jeigu Galutinį pasiūlymą pateiks tik vienas Dalyvis arba tik vieno Dalyvio Galutinis pasiūlymas atitiks Sąlygose keliamus reikalavimus, šis Dalyvis bus laikomas laimėjusiu ir jo Galutinio pasiūlymo vertinimas pagal aukščiau nurodytus kriterijus nebus atliekamas.

      - Apie vertinimo rezultatus, sudarytą Dalyvių eilę, sprendimus sudaryti Sutartį dėl Projekto įgyvendinimo ir tikslų Sutarties sudarymo atidėjimo terminą Dalyviams bus pranešta ne vėliau, kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo Galutinių pasiūlymų vertinimo atlikimo.

      - Dalyvio pageidavimu, Komisija / Suteikiančioji institucija jam pateiks laimėjusio Galutinio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis Galutinis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį Galutinį pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimą, išskyrus Dalyvio nurodytą konfidencialią informaciją.

- Priedas. Pasiūlymų pateikimas

Pasiūlymas turi būti pateikti lietuvių [jei taikoma arba [alternatyvi kalba]] kalba. Jei dokumentai pateikiami [jei leidžiama tik lietuvių kalba užsienio] kalba, jie turi būti išversti į lietuvių [jei taikoma arba [alternatyvi kalba]] kalbą. Vertimo tikrumas turi būti patvirtinamas vertėjo arba ūkio subjekto įgalioto asmens. Komisija gali leisti Dalyviams dalį Pasiūlymo dokumentų, kurie neįtakoja Pasiūlymo vertinimo, pateikti ne lietuvių kalba

Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais teikiamas tik CVP IS priemonėmis, juos pateikiant neredaguojama elektronine forma. Pasiūlymo pateikimo procedūros aprašymą galima rasti šiuo adresu:	 https://vpt.lrv.lt/lt/nauja-cvp-is-aktuali-nuo-2024-12-01/metodine-medziaga-instrukcijos/tiekejamsnaujaCVPIS/

Pasiūlymas bei kiti dokumentai turi būti pasirašyti  kvalifikuotu elektroniniu parašu įgalioto asmens, juo patvirtinant visą Pasiūlymą. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikalaujama. Kartu turi būti pridedami ir asmens teisę pasirašyti Dalyvio vardu patvirtinantys dokumentai, jeigu Preliminarų / Išsamų / Galutinį pasiūlymą pasirašo kitas asmuo, nei tas, kuris pasirašė paraišką. Dokumentai, išduoti kitų institucijų arba asmenų, turi būti pasirašyti jas išdavusio asmens arba atitinkamos institucijos atstovo. Pateikiant tokiu būdu pasirašytus dokumentus yra deklaruojama, kad pateikiamos skaitmeninės kopijos yra tikros. Suteikiančioji institucija turi teisę prašyti pateikti dokumentų originalus ar tinkamai patvirtintas (Dalyvio vadovo ar kito įgalioto asmens parašu ir, jei yra, antspaudu, nurodant datą, vardą, pavardę ir pareigas, arba įgalioto viešojo subjekto, Dalyvio kilmės šalies teisės aktais nustatyta tvarka) jų kopijas.

Pirminiame pasiūlyme / Galutiniame pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta, kuri jame pateikiama informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Koncesijų įstatymo 21 straipsniu. Jei tokia informacija nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri Pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Komisijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, kreipsis į Dalyvį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu Dalyvis per Komisijos nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) Darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali.

Komisija pasilieka teisę atskleisti Pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją Komisijos nariams ir pasikviestiems ekspertams, Suteikiančiosios institucijos vadovui ir jo įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to pareikalavus įgaliotoms kontrolės institucijoms. Tokiais atvejais Dalyvis negalės Suteikiančiosios institucijos laikyti atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Dalyvio teikiamas Išsamus / Galutinis pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Dalyvis, nusprendęs pateikti užšifruotą Išsamų / Galutinį pasiūlymą, turi:

- iki Išsamių / Galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą Išsamų / Galutinį pasiūlymą (užšifruojamas visas Išsamus / Galutinis pasiūlymas arba Išsamaus / Galutinio pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodytas Išsamaus / Galutinio pasiūlymo Atlygis (Mokestis)). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti Išsamų / Galutinį pasiūlymą galima rasti adresu: http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas/sifravimo-priemoniu-aprasas

- iki vokų su Išsamiais / Galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios [Komisijos susipažinimo su Išsamiais / Galutiniais pasiūlymais procedūrą (posėdį) turi numatyti ne anksčiau nei po 45 min. pasibaigus Išsamių / Galutinių pasiūlymų pateikimo terminui. Preliminarių pasiūlymų pateikimo termino pabaiga ir susipažinimo su Preliminariais pasiūlymais procedūros (posėdžio) laikas gali sutapti] CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Komisija galės iššifruoti pateiktą Išsamų / Galutinį pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Dalyvis neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Dalyvis turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Suteikiančiosios institucijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju Dalyvis turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Suteikiančiosios institucijos oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą [jei užstatas taikomas arba dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą,] Suteikiančiajai institucijai reikia pateikti adresu [adresas]] iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, užklijuotame voke, nurodant Projekto pavadinimą, Dalyvio pavadinimą ir tai, kad voke yra Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimas.

Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninę kopiją [jei užstatas taikomas arba dokumentą, patvirtinantį užstato sumokėjimą,] Suteikiančiajai institucijai reikia pateikti iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos CVP IS priemonėmis.

Dalyviai gali pateikti Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninį originalą [jei taikoma arba dokumento, patvirtinančio užstato sumokėjimą, skaitmeninę kopiją]. Toks skaitmeninis dokumentas Suteikiančiajai institucijai turi būti pateiktas iki Išsamaus pasiūlymo pateikimo termino pabaigos ir jis privalo būti atskirai pasirašytas Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio subjekto [jei taikoma (užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija gali būti pasirašyta ir Dalyvio įgalioto asmens)]  kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikta CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi atitikti Sąlygų 22 priede Reikalavimai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui nustatytus reikalavimus ir galioti ne trumpiau, negu pateiktas Išsamus pasiūlymas.

Prieš pateikdami Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, Dalyviai gali kreiptis į Komisiją dėl jo tinkamumo patvirtinimo. Atsakymas bus pateiktas CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo.

Suteikiančioji institucija rekomenduoja įvertinti CVP IS ir kitų sistemų galimus nesklandumus ir neatidėlioti Išsamaus / Galutinio pasiūlymo pateikimo paskutinei minutei.

- Priedas. Pasiūlymo forma

________________________________________________________________________________

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[Suteikiančiosios institucijos pavadinimas]

[Suteikiančiosios institucijos kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono ir fakso numeriai]

|  |  |  | [nurodyti Preliminarus/Išsamus/Galutinis] PASIŪLYMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) [Nurodyti Projekto pavadinimą] |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pateikdami šį [nurodyti Preliminarų/Išsamų/Galutinį] pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas [nurodyti skelbimo šaltinius] ir kitus pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam [nurodyti Preliminariam/Išsamiam/Galutiniam] pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.

Įsipareigojame Sutarties įgyvendinimo metu laikytis Specifikacijose nurodytų Aplinkos kriterijų aprašo reikalavimų.

Pateikiame tokius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo:

| Projekto įgyvendinimo sąlygos ir reikalavimai | Pasiūlymai |
| --- | --- |
| [Nurodyti Projekto sąlygas ir reikalavimus, dėl kurių Dalyvis turi pateikti pasiūlymus, pvz. Sutarties sąlygų komentarai ir pastabos, ekonominio naudingumo kriterijumi vertinamų parametrų aprašymas] |  |
| Kiti, Dalyvio nuomone, Projekto įgyvendinimui svarbūs pasiūlymai |  |

Siūlome tokius Sutarties įgyvendinimo etapus:

| Etapas | Etapo įgyvendinimo terminas | Etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |

[Jei numatomi mokėjimai Koncesininkui Mūsų siūlomas Atlygis yra toks:

| Eil. Nr. |  | Atlygis be PVM (realia verte) | Atlygis su PVM (realia verte) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atlygis (visam Sutarties laikotarpiui) |  |  |

Atlygio mokėjimų struktūra:

| Mokėjimo dalis | Mato vnt. | Metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | ... | N-1 | N |
| [nurodyti mokėjimo dalis] | [nurodyti mato vienetą] |  |  |  |  |  |
| [nurodyti mokėjimo dalis] | [nurodyti mato vienetą] |  |  |  |  |  |
| [nurodyti mokėjimo dalis] | [nurodyti mato vienetą] |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |

Į nurodytą Atlygį įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.]

[Jei numatomi Investuotojo / Koncesininko mokėjimai Suteikiančiajai institucijai Mūsų siūlomas Mokestis yra toks:

| Eil. Nr. |  | Mokestis be PVM (realia verte) | Mokestis su PVM (realia verte) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mokestis (viso Sutarties laikotarpio suma) |  |  |

Mokesčio mokėjimų struktūra:

| Mokesčio dalis | Mato vnt. | Metai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | ... | N-1 | N |
| [nurodyti mokėjimo dalis] | [nurodyti mato vienetą] |  |  |  |  |  |
| [nurodyti mokėjimo dalis] | [nurodyti mato vienetą] |  |  |  |  |  |
| [nurodyti mokėjimo dalis] | [nurodyti mato vienetą] |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |  |

Kaip [nurodyti Preliminaraus/Išsamaus/Galutinio] pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 14 priede Reikalavimai finansiniam veiklos modeliui nurodytus reikalavimus, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Sutarties įgyvendinimui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas.

Sutarties vykdymui pasitelksime šiuos Subtiekėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Kokiai Sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas | Duomenys, patvirtinantys subtiekėjo pajėgumus įgyvendinti jam pavestą Sutarties dalį |
| --- | --- | --- |

Nurodome, kad šiose [nurodyti Preliminaraus/ Išsamaus/ Galutinio] pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| 1. 2. 3. |  |
| --- | --- |

[nurodoma teikiant Preliminarų ir Išsamų pasiūlymus Siūlymus dėl Sutarties projekto, tiek naujai teikiamus, tiek pateiktus dar iki šio Preliminaraus/Išsamaus pasiūlymo pateikimo, ir jų paaiškinimus pateikiame Sutarties projekto tekste su pažymėtais pakeitimais, kurį pridedame prie  Preliminaraus /Išsamaus pasiūlymo.]

[nurodoma teikiant Preliminarų ir Išsamų pasiūlymus Patvirtiname, kad pateiktame Išsamiame pasiūlyme nurodytos sąlygos pateiktos atsižvelgiant į galiojančią Sutarties projekto redakciją ir derybų metu gali būti pagerintos, jei būtų pritarta Dalyvio pateiktoms pastaboms Sutarties projektui bei kitoms sąlygoms.]

Pateikdami šį [nurodyti Preliminarų/Išsamų/Galutinį pasiūlymą], patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai ir Paslaugos visiškai atitinka Konkurso dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su [nurodyti Preliminariu/Išsamiu/Galutiniu] pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

[Jei taikoma Išsamaus pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

|  | (nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) |
| --- | --- |

| Pasiūlymas galioja iki |  |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis (ir jį pagrindžiantys dokumentai) |  |
|  | Sutarties projektas su pasiūlymais, patikslinimais ir jų paaiškinimais (pateikiami Sutarties tekste, juos aiškiai pažymint arba naudojant „sekti keitimus“ ar jai analogišką funkciją teksto redaktoriuje) |  |
|  | Susijusių bendrovių sąrašas |  |
|  | Objekto sukūrimo ir Paslaugų teikimo planas |  |
|  | [Nurodyti kitus dokumentus] |  |

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Susijusių bendrovių sąrašo forma

________________________________________________________________________________

(dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

[data], Nr. [numeris]

[Suteikiančiosios institucijos pavadinimas]

[Suteikiančiosios institucijos kontaktiniai duomenys: adresas, el. paštas, telefono ir fakso numeriai]

Susijusių bendrovių Sąrašas

Atsižvelgdami į Sąlygų reikalavimą, pateikdami Pasiūlymą dalyvauti Konkurse [pavadinimas], pateikiame šį su mumis, kaip Konkurso Dalyviu, susijusių bendrovių sąrašą:

| Su [Dalyvio pavadinimas] susijusios įmonės: | Siejantys ryšiai: |
| --- | --- |

Susijusia bendrove šiuo atveju laikoma bet kuri bendrovė, ūkinė bendrija, ribotos atsakomybės bendrija, fondas ar kitas vienetas (juridinis arba ne juridinis asmuo), kurį Dalyvis (ar jo nariai) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja arba kuris pats tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Dalyvį (ar jo narį), arba kurį kartu su Dalyviu tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja kitas vienetas, turėdamas nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindamas tokiai kontroliuojamai bendrovei taikomus teisės aktų reikalavimus.

Kontrolė reiškia dominuojančią įtaką kitam ūkio subjektui tiesiogiai ar netiesiogiai turint nuosavybės teisę, kitaip dalyvaujant finansiškai arba numatant dalyvavimo taisykles tame subjekte, t. y. kai:

- turima daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių; arba

- turima daugiau kaip pusę visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamos bendrovės išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai; arba

- turima galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokios kontroliuojamos bendrovės valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių; arba

- yra sudaryta sutartis, pagal kurią kontroliuojama bendrovė yra įsipareigojusi įgyvendinti kontroliuojančios bendrovės sprendimus ir nurodymus; arba

- turima teisė į ne mažiau kaip pusę kontroliuojamos bendrovės turto, pelno ar likutinio reikalavimo.

Mes suprantame ir sutinkame, kad paaiškėjus, jog mūsų pateiktas Susijusių bendrovių sąrašas yra neteisingas, arba pasikeitus šioms bendrovėms ir neatnaujinus sąrašo per protingą terminą, mūsų Pasiūlymas gali būti atmestas ir mes pašalinti iš tolesnio dalyvavimo Konkurse.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Priedas. Sutarties projektas

[Pridedama atskiru dokumentu]

- Priedas. Reikalavimai pasiūlymo galiojimo užtikrinimui

- Dalyvis privalo užtikrinti savo Išsamaus ir Galutinio pasiūlymo galiojimą vienu iš šių būdų: banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu.

- Reikalavimai banko garantijai:

2.1.	neatšaukiama ir besąlyginė.

2.2.	turi būti pasirašyta ją išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Koncesijų įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

- Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimu:

3.1.	neatšaukiamas ir besąlyginis.

3.2.	turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Koncesijų įstatymo 25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.3.	Kartu turi būti pateikiama draudimo liudijimo (poliso) kopija arba originalas su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos, pasirašytas draudiko arba jo įgalioto asmens el. parašu bei apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, įrodanti, kad draudimo įmoka už išduotą Išsamaus / Galutinio pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta .

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti išduotas kaip vienas užtikrinimas visai Sąlygų III.74 punkte reikalaujamai sumai. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – turi būti pateiktas vienas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visų tiekėjų grupės narių vardu.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba [jei taikoma arba [alternatyvi kalba]] (ir išverstas į lietuvių kalbą).

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente turi būti nurodyta:

6.1.	suma, kuria užtikrinamas Pasiūlymo galiojimas (ne mažesnė kaip nustatyta Sąlygų 74 punkte);

6.2.	užtikrinimo sumos gavėjas – [Suteikiančiosios institucijos pavadinimas ir rekvizitai];

6.3.	subjekto, kuriam išduodamas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, pavadinimas (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, užtikrinime turi būti nurodyti visų grupės narių pavadinimai (vienas ūkio subjektų grupės narys gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei kartu pateikiamas užtikrinimą išdavusios organizacijos patvirtinimas, kad jis galioja visiems ūkio subjektų grupės nariams);

6.4.	informacija, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas galioja ne trumpiau, negu pateiktas Pasiūlymas;

6.5.	sąlyga, kad Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusi institucija neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 10 (dešimt) Darbo dienų sumokėti Suteikiančiajai institucijai užtikrinime nurodytą pinigų sumą, gavusi Suteikiančiosios institucijos pirmą rašytinį reikalavimą, nereikalaudama, kad Suteikiančioji institucija savo reikalavimą pagrįstų, su sąlyga, kad Suteikiančioji institucija pažymės įvardydama, jog egzistuoja viena ar kelios iš ‎žemiau nurodytų sąlygų:

- Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Dalyvis atsisako savo Išsamaus / Galutinio pasiūlymo arba jo dalies (Pasiūlyme nurodyto Objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų Išsamiame / Galutiniame pasiūlyme nurodytų sąlygų);

- Komisijai paprašius netikslina ar nepateikia jokių trūkstamų duomenų ar dokumentų apie Išsamaus / Galutinio pasiūlymo atitiktį Sąlygų reikalavimams;

Komisijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą Išsamiame Galutiniame pasiūlyme nurodytą Mokesčio arba Atlygio kainą, Dalyvis nepateikia jokio pagrindimo;

- Konkursą laimėjęs Dalyvis raštu atsisako pasirašyti Sutartį, arba atsisako sudaryti Sutartį Koncesijų įstatyme, Sąlygose ir Galutiniame pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per Komisijos / Suteikiančiosios institucijos nustatytą laiką, arba per Sutartyje nustatytą terminą neįvykdo Išankstinių Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi sąlygų.

6.7.	sąlyga, kad išduotam Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui bus taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Dalyvis gali prašyti Komisijos patvirtinti, kad sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju Komisija atsako Dalyviui ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Komisijos neatima teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą gavus informacijos, kad Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Suteikiančiajai institucijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

- Priedas. Ginčų nagrinėjimo tvarka

Jeigu ūkio subjektas ar Dalyvis mano, kad Komisijos / Suteikiančiosios institucijos nesilaikė Koncesijų įstatymo reikalavimo ir pažeidė jo teisėtus interesus

Tokiu atveju ūkio subjektas / Dalyvis gali pateikti Komisijai / Suteikiančiajai institucijai pretenziją dėl, ūkio subjekto / Dalyvio nuomone, jo teisėtus interesus pažeidžiančių Komisijos / Suteikiančiosios institucijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Toks pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

Pretenziją galima pateikti Komisijai / Suteikiančiajai institucijai faksu, per CVP IS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją per:

- 10 dienų nuo Komisijos / Suteikiančiosios institucijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos; arba

- 10 dienų nuo paskelbimo apie Komisijos / Suteikiančiosios institucijos priimtą sprendimą dienos, tais atvejais, kai Koncesijų įstatymas nereikalauja raštu informuoti ūkio subjektus apie Komisijos / Suteikiančiosios institucijos priimtus sprendimus.

Pretenziją Komisija / Suteikiančioji institucija nagrinės tik tokiu atveju, jeigu ji bus gauta nepraleidžiant aukščiau nurodytų terminų ir iki Sutarties sudarymo dienos. Pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiu Konkurso procedūros yra stabdomos. Išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų Konkurso procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam ūkio subjektams ar suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) Darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.

Jeigu Komisija / Suteikiančioji institucija netenkina pretenzijos

Jeigu pateikta pretenzija nėra patenkinama, patenkinama tik iš dalies, arba neišnagrinėjama per nustatytą terminą, ją pateikęs ūkio subjektas / Dalyvis turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jeigu ūkio subjektas / Dalyvis kreipiasi į teismą, jis privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas pateikia Suteikiančiajai institucijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.

[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t.t.]

[objektas gali būti apibrėžiamas ne verte, bet apimtimi, nurodant objekto plotą]

[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t.t.]

[apibrėžti paslaugas atsižvelgiant į Projekto specifiką. Pavyzdžiui, nurodoma administravimo ir priežiūros paslaugos visuomeninės paskirties pastate]

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti ūkio subjektų grupę.

Ūkio subjektų grupės atveju reikia nurodyti tik asmenį (asmenis), įgaliotus atstovauti ir veikti visos grupės vardu.

Nurodyti reikalavimo (-ų) dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo numerį pagal Sąlygų 4 priedą Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Dalyvio atitikimą reikalavimui dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir jų puslapių skaičių.

Įrašomas kiekvieno ūkio subjekto nurodyto paraiškoje (Dalyvio, ūkio subjektų grupės nario, Subtiekėjo ir kt.), kuris turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, pavadinimas.

Nurodyti kvalifikacijos (finansinis ir ekonominis, techninis ir profesinis pajėgumas) reikalavimo numerį pagal Sąlygų  4 priedą Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai.

Nurodyti dokumentus, patvirtinančius Dalyvio atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, ir jų puslapių skaičių. Jei atitikimas kvalifikacijos reikalavimui grindžiamas kitų ūkio subjektų pajėgumais, reikia nurodyti jų pavadinimus. Taip pat nurodomas ūkio subjektų grupės nario, kurio pajėgumais grindžiamas atitikimas kvalifikacijos reikalavimui, pavadinimas.

[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t.t.]

[apibrėžti paslaugas atsižvelgiant į Projekto specifiką. Pavyzdžiui, nurodoma administravimo ir priežiūros paslaugos visuomeninės paskirties pastate]

Taip kaip nurodyta Sąlygų 4 priede Pašalinimo pagrindai ir Kvalifikacijos reikalavimai .

Pildoma, jei Dalyvis / ūkio subjektų grupės narys /Subtiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys turi kitą valdymo ar priežiūros organo narį (narius) ar kitą asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.).

Jeigu nenurodyta, kokiose paraiškos dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą paraiškoje esančią informaciją. Konfidencialia informacija nelaikomas Dalyvio (arba ūkio subjektų grupės narių) pavadinimas ir kita informacija, kuri kaip nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nelaikoma konfidencialia informacija.

[apibrėžti svarbiausius statybos darbus, jei tai yra reikalinga atsižvelgiant į Projekto specifiką, nenurodžius tikslių svarbiausių darbų bus laikomi tinkamais visi statybos darbai. Pavyzdžiui nurodoma pastato paskirtis atsižvelgiant į pirkimo objektą, pavyzdžiui, visuomeninės ir t.t.]

[apibrėžti paslaugas atsižvelgiant į Projekto specifiką. Pavyzdžiui, nurodoma administravimo ir priežiūros paslaugos visuomeninės paskirties pastate]

Pateikiami rekomenduojami Išsamių ir Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Su Galutiniu pasiūlymu nereikia teikti siūlymų Sutarčiai.

Mokėjimo dalys pateikiamos iš Finansinio veiklos modelio [nurodyti tikslią  vietą] apskaičiuotų rezultatų.

Paskutinis Sutarties periodas (metai), už kurį mokamas Atlygis.

Bendra mokėjimo struktūros mokėjimų dalių suma per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Atlygiui.

Mokėjimo dalys pateikiamos iš Finansinio veiklos modelio [nurodyti tikslią vietą] apskaičiuotų rezultatų.

Paskutinis Sutarties periodas (metai), už kurį mokamas Mokestis.

Bendra Mokesčio dalių suma per visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti lygi Mokesčiui.

Jeigu nenurodoma, kokiose Pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą Pasiūlyme esančią informaciją.

Su Galutiniu pasiūlymu nereikia teikti siūlymų Sutarčiai.